# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 октября 2010 г. N 2244

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ НА ПЕРИОД 2010-2020 ГОДОВ"

В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Администрации города от 07.04.2009 N 740 "О порядке разработки, формирования и реализации городских долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ", в целях реализации решения Коллегии Администрации города от 27.05.2010 N 51 "О разработке ряда ведомственных целевых и городской долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске на период 2010-2020 годов", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом города, постановляю:

1. Утвердить городскую долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске на период 2010-2020 годов" (приложение).

2. Заместителю главы Администрации города - начальнику Финансового управления Моисеевой Т.А. предусмотреть ассигнования на реализацию городской долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске на период 2010-2020 годов" при подготовке проекта городского бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана города на 2011-2013 годы.

3. Установить, что в ходе реализации городской долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске на период 2010-2020 годов" мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города (Напрасник М.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости" и разместить на официальном сайте Администрации города.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Логачева В.П.

Мэр города

А.И.КОНДРАТЕНКО

# Приложение

к постановлению

Администрации города

от 04.10.2010 N 2244

ГОРОДСКАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ НА ПЕРИОД 2010-2020 ГОДОВ"

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование       - Городская долгосрочная целевая программа

Программы            "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в

городе Новочеркасске на период 2010-2020 годов"

(далее - Программа)

Инициатор          - Администрация города Новочеркасска

разработки проекта

Программы

Основание для      - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об

разработки           энергосбережении и повышении энергетической

Программы            эффективности";

решение коллегии Администрации Ростовской области от

14.12.2009 N 88 "О стимулировании энергосбережения и

повышении энергетической эффективности на территории

Ростовской области";

распоряжение Администрации города от 29.07.2010 N 91

"О разработке проекта городской долгосрочной целевой

программы "Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в городе Новочеркасске на период

2010-2020 годов";

распоряжение Администрации города от 13.08.2010 N 105

"О внесении изменений в распоряжение Администрации

города от 29.07.2010 N 91 "О разработке проекта

городской долгосрочной целевой программы

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в городе Новочеркасске на период 2010-2020 годов"

Муниципальные      - Администрация города Новочеркасска (координатор),

заказчики            Управление здравоохранения Администрации города,

(координатор)        Управление образования Администрации города,

Управление культуры и искусства Администрации города,

Департамент строительства и городского развития

Администрации города

Разработчик        - отдел по координации работы промышленности и

Программы            транспорта Администрации города (далее - ОПТ)

Основная цель      - улучшение условий и качества жизни населения города,

Программы            переход экономики и бюджетной сферы города на

энергосберегающий путь развития за счет рационального

использования энергетических ресурсов при их

производстве, передаче и потреблении и обеспечения

условий повышения энергетической эффективности

Основные задачи    - реализация требований федерального законодательства

Программы            об энергосбережении и повышении энергетической

эффективности, в том числе:

создание условий для повышения эффективности

производства, передачи и потребления энергетических

ресурсов;

энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в бюджетных учреждениях города;

энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в жилищном фонде;

энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальных унитарных предприятиях

коммунальной сферы;

оснащение и осуществление расчетов за потребленные,

переданные, производимые энергетические ресурсы

с использованием приборов учета;

улучшение экологических показателей среды обитания;

развитие рынка энергосервисных услуг на территории

муниципального образования;

популяризация энергосбережения среди населения

Сроки реализации   - 2010-2012 гг. - I этап;

Программы            2013-2014 гг. - II этап;

2015-2020 гг. - III этап

Структура          - Раздел 1. Содержание проблемы, анализ причин ее

Программы,           возникновения, обоснование ее решения программными

перечень             методами.

подпрограмм и        Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы

основных             реализации городской долгосрочной целевой программы,

направлений и        а также целевые индикаторы и показатели.

мероприятий          Раздел 3. Система программных мероприятий.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение городской

долгосрочной целевой программы.

Раздел 5. Механизм реализации городской долгосрочной

целевой программы.

Раздел 6. Организация управления городской

долгосрочной целевой программой и контроль за ходом

ее реализации.

Раздел 7. Оценка эффективности социально-

экономических и экологических последствий от

реализации городской долгосрочной целевой программы.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма "Энергосбережение в бюджетном секторе";

подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной

инфраструктуре";

подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде";

подпрограмма "Энергосбережение в транспортном

комплексе";

подпрограмма "Пропаганда энергосбережения".

Программа имеет следующие приложения:

Приложение 1. Общие целевые показатели городской

долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и

повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске

на период 2010-2020 годов".

Приложение 2. Перечень мероприятий городской

долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и

повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске

на период 2010-2020 годов".

Приложение 3. Методика оценки эффективности

реализации городской долгосрочной целевой программы

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в городе Новочеркасске на период 2010-2020 годов"

Исполнители        - Администрация города, Управление здравоохранения

Программы            Администрации города, Управление образования

Администрации города, Управление культуры и искусства

Администрации города, Департамент строительства

и городского развития Администрации города;

муниципальное унитарное предприятие "Городской

электрический транспорт" г. Новочеркасска,

муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети"

г. Новочеркасска, муниципальное унитарное предприятие

"Горводоканал" г. Новочеркасска

Объемы и источники - общий объем финансирования Программы составляет

финансирования       7411,27 млн. рублей, в том числе: за счет средств

Программы            городского бюджета - 681,25 млн. рублей (в 2010 году

- 0 млн. рублей, 2011 году - 127,28 млн. рублей, в

2012 году - 117,97 млн. рублей, 2013-2020 годах -

436,0 млн. рублей); за счет внебюджетных средств -

6459,52 млн. руб.; за счет средств областного бюджета

- 270,50 млн. рублей

Ожидаемые конечные - сокращение по отношению к 2009 году доли расходов

результаты           на коммунальные услуги в общих расходах городского

реализации           бюджета к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5

Программы, целевые   раза;

индикаторы и         снижение по отношению к 2009 году потребления тепла и

показатели           воды в жилищно-коммунальной сфере к 2015 году в 1,3

раза, к 2020 году - в 1,7 раза;

осуществление в бюджетной сфере 100% расчетов за

потребление энергоресурсов по приборам учета к 2012

году;

обеспечение в бюджетной сфере 100% проведения

обязательных энергетических обследований к 2013 году;

обеспечение в бюджетной сфере 100% замены ламп

накаливания для освещения на энергосберегающие, в том

числе не менее 30% объема на основе светодиодов,

к 2012 году;

снижение удельной величины потребления энергетических

ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода,

природный газ) в многоквартирных домах на 30% к 2020

году

Система            - организацию управления Программой и текущий контроль

организации          за ходом ее реализации осуществляет Администрация

контроля за          города и другие соисполнители мероприятий по ее

исполнением          реализации

Программы

## ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон), с учетом основных положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р, основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р, решения коллегии Администрации Ростовской области от 14.12.2009 N 88 "О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области", технических заданий на разработку подпрограмм Программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске на период 2010-2020 годов".

В Программе нашли отражение основные направления сокращения нерационального использования энергетических ресурсов, выработанные для Российской Федерации как директивными документами, так и практикой реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сложившейся в стране и в Ростовской области. При разработке Программы были учтены особенности инфраструктуры и социально-экономической сферы города.

Программа декларирует цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности исходя из приоритетов социально-экономического развития города. При этом Программа содержит:

комплекс энергосберегающих мероприятий по каждой подпрограмме;

ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

объемы и источники финансирования мероприятий Программы;

систему организации контроля исполнения Программы;

оценку экономической эффективности реализации Программы.

В Программе сформулированы основные цели и задачи, которые она решает и которые имеют тесную связь с концепцией Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

Основные стратегические цели этой концепции:

обеспечение высоких темпов экономического роста области;

повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения области;

обеспечение устойчивости территориального развития области.

## Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ПРИЧИН

ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В Указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" подчеркивается, что Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности. Уровень этого потенциала оценивается в размере 40% от уровня потребления энергетических ресурсов, или около 403 млн. тонн условного топлива (т у.т.). Значительный объем этого потенциала во многом объясняется тем, что снижению энергоемкости ВВП Российской Федерации в последнее десятилетие не уделялось достаточного внимания, в результате чего в настоящее время она в 2,5 раза превышает среднемировой уровень, а по сравнению с ВВП большинства развитых стран ситуация еще хуже - превышение достигает 3,5 крат.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусматривается снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года. Энергетическая стратегия России, разработанная на период до 2030 года, устанавливает следующие целевые показатели: удельная энергоемкость ВВП должна быть сокращена более чем в 2 раза, удельная электроемкость ВВП - не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей возможно только на основе комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с использованием программно-целевых методов, разработанных как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне отдельных муниципальных образований.

Известно, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат городского бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Перечисленными выше обстоятельствами объясняется высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для города.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города и, прежде всего, в жилищном фонде, муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, во-первых, сроками либерализации рынков первичных энергетических ресурсов (до 2011 года), предусматривающими выравнивание региональных и мировых цен на энергоносители, и, во-вторых, сроками реализации первоочередных мероприятий в бюджетной сфере, установленными требованиями Закона.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала города, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства городских территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития города.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения города энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реальном секторе экономики, росту конкурентоспособности, энергетической безопасности.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Мероприятия Программы в той или иной мере охватывают все основные сферы города и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Ростовской области на среднесрочную перспективу.

В настоящее время основным инструментом решения региональных и муниципальных проблем является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий;

необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования;

необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, республиканском и местном уровнях;

недостаток средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость его софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. Так, при низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Опыт их реализации показал, что ограничения на подключение к сетям и потребности в оснащении инфраструктурой новых строительных площадок сдерживают жилищное и промышленное строительство.

Без повышения эффективности использования энергии и высвобождения неэффективно используемых энергомощностей трудности с осуществлением национальных проектов будут только усугубляться (больше всего по проекту "Доступное жилье"). Также инвестиционная привлекательность города снижается, если имеет место дефицит мощности коммунальных систем, а плата за подключение к ним запредельно высока. Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий, строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что существенно снижает риск торможения экономики и обеспечивает инвестиционную привлекательность.

Высокая энергоемкость экономики города ведет к торможению выхода из кризиса и восстановлению стабильного экономического роста, негативно влияет на конкурентоспособность промышленной продукции на отечественном и зарубежном рынках, провоцирует инфляцию, способствует росту нагрузки коммунальных платежей на бюджет, доходы населения.

## Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Основными целями Программы являются улучшение условий и качества жизни населения города, переход экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

В том числе основными целями являются:

по подпрограмме "Энергосбережение в бюджетном секторе":

снижение в сопоставимых условиях объема каждого потребленного бюджетными учреждениями энергоресурса не менее чем на 3% в год и не менее чем на 15% в течение пяти лет по отношению к объему соответствующего фактического потребления в 2009 году;

100% оснащенность приборами учета бюджетных учреждений;

переход бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов;

по подпрограмме "Энергосбережение в коммунальной инфраструктуре":

повышение энергоэффективности систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в целом;

обеспечение энергетической эффективности тепловодоснабжения;

сокращение потребления первичного топлива, электрической, тепловой энергии и воды при производстве, транспортировке и распределении энергии и воды при обеспечении надежного тепловодоснабжения потребителей города;

минимизации негативного воздействия на окружающую среду;

по подпрограмме "Энергосбережение в жилищном фонде":

основной целью разработки подпрограммы является организация комплексного процесса энергосбережения на территории города программно-целевым методом на основе привлечения инвестиционных и бюджетных средств в рамках требований законодательства Российской Федерации по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

по подпрограмме "Энергосбережение в транспортном комплексе":

обеспечение стабильной реализации потенциала энергосбережения в составе услуг городского электрического транспорта города;

обеспечение обновления и сбалансированного роста активной части основных производственных фондов действующего подвижного состава муниципального унитарного предприятия "Городской электрический транспорт" г. Новочеркасска (далее - МУП ГЭТ) и его надежное энергоснабжение в условиях ускоренного экономического развития и увеличения объемов потребления всех требуемых видов топливно-энергетических ресурсов за счет рационального распределения выручки от реализации потенциала энергосбережения;

по подпрограмме "Пропаганда энергосбережения":

организация комплексного процесса пропаганды энергосбережения на территории муниципального образования программно-целевым методом на основе привлечения инвестиционных и бюджетных средств в рамках требований законодательства Российской Федерации по энергосбережению и повышению энергоэффективности для снижения потребления энергоресурсов жителями за счет пропаганды выгодности и престижности энергосберегающего поведения, создание общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие основные задачи:

реализация требований федеральных и областных нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

сокращение в сопоставимых условиях расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах городского бюджета к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза;

наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;

стимулирование энергосбережения в бюджетной сфере, жилищном фонде, коммунальном хозяйстве, повышение уровня административной и экономической ответственности за расточительное использование ресурсов;

совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов;

концентрация ресурсов на работах по ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, с целевой установкой по снижению в сопоставимых условиях удельного потребления тепла и воды в жилищно-коммунальной сфере к 2015 году в 1,3 раза, а к 2020 году - в 1,7 раза к уровню 2007 года;

осуществление в бюджетной сфере города 100% расчетов за потребление энергоресурсов на основе приборов учета потребляемых энергоресурсов;

обеспечение в бюджетной сфере города 100% проведения обязательного энергоаудита;

обеспечение в бюджетной сфере города 100% замены ламп накаливания для освещения на энергосберегающие, в том числе не менее 30% объема на основе светодиодов;

развитие рынка энергосервисных услуг и услуг по проведению энергоаудита;

популяризация энергосбережения среди населения, предприятий и учреждений;

создание условий по привлечению внебюджетных источников для финансирования мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в бюджетных учреждениях города, в жилищном фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях, в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной инфраструктуры;

улучшение экологических показателей среды обитания.

Программа рассчитана на период 2010-2020 годов.

На 1 этапе (2010-2012 годы) Программы основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть:

подготовка и проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления и реализации Программы;

завершение оснащения приборами учета потребляемых энергоресурсов зданий городской Администрации, а также зданий и сооружений организаций и предприятий, находящихся в муниципальной собственности;

проведение первого обязательного энергетического обследования всех органов местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц, а также организаций с участием муниципального образования;

завершение замены ламп накаливания на энергоэффективные, в том числе не менее 30% от объема на основе светодиодов, в зданиях городской Администрации, а также в зданиях и сооружениях организаций и предприятий, находящихся в муниципальной собственности;

реализация высокоэффективных и быстроокупающихся (срок окупаемости - 1-3 года) мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве;

проведение первоочередных мероприятий популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения, предприятий и учреждений;

реализация принятых мер бюджетного стимулирования энергосбережения.

На 2 этапе (2013-2014 годы) Программы основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть:

внедрение методов тарифного стимулирования практики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере и реальном секторе;

внедрение энергосберегающих технологий в экономике и бюджетной сфере, предполагающее реализацию среднезатратных мероприятий (срок окупаемости - 3-5 лет) по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значительного роста энергоэффективности в долгосрочной перспективе;

разработка и массовое внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода потребляемых энергетических ресурсов в бюджетной и жилищно-коммунальной сфере, а также специализированных информационных систем учета;

продолжение проведения мероприятий популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения, предприятий и учреждений;

подготовка и реализация за счет бюджетных средств пилотных проектов по применению новых высокоэффективных технологий энергосбережения и выработки энергии с применением возобновляемых и альтернативных источников энергии, по 2-3 проекта во всех подпрограммах Программы, со сроком их окупаемости до 5 лет;

заключение и реализация энергосервисных договоров в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие в развитии сферы данных услуг.

На 3 этапе (2015-2020 годы) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

проведение ревизии и замены приборов учета потребляемых энергоресурсов в зданиях органов местного самоуправления, а также в зданиях, сооружениях организаций, предприятий, находящихся в муниципальной собственности либо учрежденных при участии органов власти;

проведение последующего обязательного энергетического обследования всех зданий органов местного самоуправления, а также других объектов области, на которые распространяется такая обязанность;

внедрение энергосберегающих технологий в экономике и бюджетной сфере, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий (срок окупаемости - 5-10 лет) по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение стабильного роста энергоэффективности в долгосрочной перспективе;

продолжение проведения мероприятий популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения, предприятий и учреждений;

продолжение реализации энергосервисных договоров в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие в развитии сферы данных услуг;

оказание содействия организациям в разработке, производстве и внедрении энергосберегающего оборудования и материалов в бюджетной сфере и экономике;

оказание содействия организациям в создании и вводе в эксплуатацию новых высокоэффективных генерирующих мощностей с использованием возобновляемых или альтернативных источников энергии на основе практики пилотных проектов.

Основные целевые индикаторы и целевые показатели реализации Программы приведены в приложении 1 и представлены в соответствующих подпрограммах.

## Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система мероприятий по реализации Программы состоит из следующих подпрограмм, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе:

подпрограмма "Энергосбережение в бюджетном секторе";

подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной инфраструктуре";

подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде";

подпрограмма "Энергосбережение в транспортном комплексе";

подпрограмма "Пропаганда энергосбережения".

Программные мероприятия с указанием примерных объемов финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлены в приложении 2.

### 3.1. Энергосбережение в бюджетном секторе

На территории города расположено 114 бюджетных учреждений, которые включают в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта. За 2009 год бюджетные учреждения потребили 8748,55 т у.т.

Данные о потреблении энергоресурсов и воды бюджетными учреждениями за 2007-2009 годы в натуральных и денежных показателях приведены в таблице 3.1.1.

Динамика потребления энергоресурсов по учреждениям бюджетной сферы приведена на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1. Динамика потребления энергоресурсов

по учреждениям бюджетной сферы

Анализ данных по потреблению энергоресурсов показывает, что в 2008 году по сравнению с 2007 годом рост потребления энергоресурсов составил 216,8 т у.т. В 2009 году рост потребления энергоресурсов составил 63,1 т у.т. по сравнению с 2008 годом. В основном это связано со значительным ежегодным ростом потребления тепловой энергии и электроэнергии, так, в 2008 году по сравнению с 2007 годом потребление тепловой энергии возросло на 2118,72 Гкал (303 т у.т.), электроэнергии - на 525,6 тыс. кВт час (64,7 т у.т.), в 2009 году по сравнению с 2008 годом потребление тепловой энергии возросло на 280,13 Гкал (40 т у.т.), электроэнергии - на 316 тыс. кВт час (38,9 т у.т.). В то же время идет снижение потребления природного газа, так в 2008 году по сравнению с 2007 годом потребление природного газа снизилось на 132 тыс. куб. м (150,8 т у.т.), в 2009 году по сравнению с 2008 годом - на 13,9 тыс. куб. м (15,9 т у.т.).

#### Таблица 3.1.1

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ЗА 2007-2009 ГОДЫ В НАТУРАЛЬНЫХ, УСЛОВНЫХ

И ДЕНЕЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

| Год | Энергоресурсы | Единицы измерения | Бюджетные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | образо- вание | культура | здраво- охранение |
| 2007 | Электроэнергия | тыс. кВт ч | 6930,50 | 3855,95 | 505,73 | 2568,82 |
|  |  | т у.т. | 852,45 | 474,28 | 62,20 | 315,96 |
|  |  | тыс. руб. | 13708,30 | 7805,59 | 946,36 | 4956,35 |
|  | Газ | тыс. куб. м | 1432,12 | 1103,68 | 0,00 | 328,44 |
|  |  | т у.т. | 1636,91 | 1261,50 | 0,00 | 375,41 |
|  |  | тыс. руб. | 3138,07 | 2386,27 | 0,00 | 751,80 |
|  | Вода | тыс. куб. м | 561,12 | 368,09 | 15,62 | 177,42 |
|  |  | т у.т. | - | - | - | - |
|  |  | тыс. руб. | 9928,77 | 6609,45 | 247,67 | 3071,66 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 41813,53 | 23950,57 | 4147,06 | 13715,90 |
|  |  | т у.т. | 5979,33 | 3424,93 | 593,03 | 1961,37 |
|  |  | тыс. руб. | 44399,36 | 26125,80 | 4687,32 | 13586,24 |
|  | Итого за 2007 год | т у.т. | 8468,70 | 5160,72 | 655,23 | 2652,75 |
|  |  | тыс. руб. | 71174,51 | 42927,11 | 5881,35 | 22366,05 |
| 2008 | Электроэнергия | тыс. кВт ч | 7456,10 | 4400,00 | 495,00 | 2561,10 |
|  |  | т у.т. | 917,10 | 541,20 | 60,89 | 315,02 |
|  |  | тыс. руб. | 18166,19 | 10414,27 | 1225,84 | 6526,08 |
|  | Газ | тыс. куб. м | 1300,16 | 1125,26 | 0,00 | 174,90 |
|  |  | т у.т. | 1486,08 | 1286,17 | 0,00 | 199,91 |
|  |  | тыс. руб. | 3131,80 | 2650,21 | 0,00 | 481,59 |
|  | Вода | тыс. куб. м | 572,00 | 391,61 | 14,84 | 165,55 |
|  |  | т у.т. | - | - | - | - |
|  |  | тыс. руб. | 11092,22 | 7372,22 | 242,91 | 3477,09 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 43932,25 | 25558,19 | 4355,00 | 14019,06 |
|  |  | т у.т. | 6282,31 | 3654,82 | 622,77 | 2004,73 |
|  |  | тыс. руб. | 54876,17 | 32207,29 | 5559,97 | 17108,91 |
|  | Итого за 2008 год | т у.т. | 8685,49 | 5482,19 | 683,65 | 2519,65 |
|  |  | тыс. руб. | 87266,37 | 52643,98 | 7028,72 | 27593,67 |
| 2009 | Электроэнергия | тыс. кВт ч | 7772,09 | 4700,48 | 508,14 | 2563,47 |
|  |  | т у.т. | 955,97 | 578,16 | 62,50 | 315,31 |
|  |  | тыс. руб. | 25957,35 | 15500,31 | 1811,78 | 8645,26 |
|  | Газ | тыс. куб. м | 1286,28 | 1127,77 | 0,00 | 158,51 |
|  |  | т у.т. | 1470,21 | 1289,04 | 0,00 | 181,18 |
|  |  | тыс. руб. | 3658,68 | 3137,88 | 0,00 | 520,80 |
|  | Вода | тыс. куб. м | 601,23 | 402,01 | 13,17 | 186,05 |
|  |  | т у.т. | - | - | - | - |
|  |  | тыс. руб. | 13871,25 | 9259,06 | 330,31 | 4281,89 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 44212,38 | 25440,05 | 4170,84 | 14601,48 |
|  |  | т у.т. | 6322,37 | 3637,93 | 596,43 | 2088,01 |
|  |  | тыс. руб. | 57716,23 | 35050,97 | 6029,74 | 16635,52 |
|  | Итого за 2009 год | т у.т. | 8748,55 | 5505,12 | 658,93 | 2584,50 |
|  |  | тыс. руб. | 101203,51 | 62948,22 | 8171,83 | 30083,47 |

Динамика затрат денежных средств на оплату потребленных энергоресурсов бюджетными учреждениями города за 2007-2009 годы приведена на рисунке 3.1.2.

Рисунок 3.1.2. Затраты денежных средств на оплату

потребленных энергоресурсов бюджетными учреждениями города

за 2007-2009 годы

Рост затрат денежных средств на оплату энергоресурсов в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 16091,9 тыс. руб. (22,6%), в 2009 году - на 13937,1 тыс. руб. (16%) по сравнению с 2008 годом.

На рисунке 3.1.3 приведена диаграмма потребления энергоресурсов по направлениям использования в процентном отношении.

Рисунок 3.1.3. Потребление энергоресурсов

по направлениям использования

Из диаграммы видно, что наибольшая доля потребленных энергоресурсов приходится на образование - 63% и здравоохранение - 30%.

На рисунке 3.1.4 приведена диаграмма распределения денежных средств за потребленные энергоресурсы и воду по направлениям использования.

Рисунок 3.1.4. Распределение денежных средств

за потребленные энергоресурсы и воду

по направлениям использования

Анализ затрат показывает, что наибольшая доля оплаты приходится на образование - 62% и здравоохранение - 30%.

Общее количество бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета электрической энергии, составляет 106. При этом не оснащенными приборами учета электрической энергии остаются шесть учреждений здравоохранения. Оснащены приборами тепловой энергии 46 бюджетных учреждений, при этом не оснащенными приборами учета тепловой энергии остаются 39 учреждений образования и в 41 учреждении необходима замена морально устаревших, 7 учреждений культуры и искусства, 12 учреждений здравоохранения. Приборами учета потребленного газа не оснащены 15 учреждений образования и 6 учреждений здравоохранения. В учреждениях культуры и искусства потребление газа отсутствует. Приборы учета потребления воды не установлены и требуют замены в 41 бюджетном учреждении: 28 - в учреждениях образования, 5 - в учреждениях культуры и искусства, 8 - в учреждениях здравоохранения. Общая оснащенность приборами учета в процентном выражении приведена в таблице 3.1.2.

#### Таблица 3.1.2

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕННОСТИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОРОДА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2010 ГОДА)

| Приборы учета | Уровень оснащенности приборами учета в % |
| --- | --- |
|  | учреждения образования | учреждения культуры и искусства | учреждения здравоохранения | всего по бюджетным учреждениям |
| Электрической энергии | 100 | 100 | 46,2 | 94,7 |
| Тепловой энергии | 51,25 | 66,7 | 7,7 | 13,2 |
| Газа | 37,2 | - | 60,00 | 41,38 |
| Воды | 75,4 | 76,2 | 38,5 | 90,18 |

В соответствии с требованиями Закона начиная с 1 января 2010 года всем бюджетным учреждениям требуется обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема каждого потребленного ими энергоресурса не менее чем на 3% в год и не менее чем на 15% в течение пяти лет по отношению к объему соответствующего фактического потребления в 2009 году.

Исходя из этого, для учреждений бюджетной сферы приоритетной задачей в сфере энергосбережения становится реализация мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на их оплату.

Перечень энергосберегающих мероприятий с указанием затрат на их реализацию приведен в таблице 1 приложения 2. Он разработан исходя из основных требований Закона, касающихся организаций с участием государственной и муниципальной собственности.

На первом этапе реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетных учреждениях на 2011-2012 годы предусматривается:

1. установка недостающих приборов учета потребляемых энергоресурсов;

2. выполнение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений;

3. закупка и установка энергосберегающих электроламп (взамен ламп накаливания) и светильников, в том числе светодиодных.

В таблице 3.1.3 приведены сведения о потребности бюджетных учреждений в приборах учета и необходимых затратах на приобретение и установку.

#### Таблица 3.1.3

ПОТРЕБНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В ПРИБОРАХ УЧЕТА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

| Наименование бюджетных учреждений | Потребность в приборах учета |
| --- | --- |
|  | электроэнергии | тепловой энергии | газа | воды |
|  | кол-во, шт. | затраты, тыс. руб. | кол-во, шт. | затраты, тыс. руб. | кол-во, шт. | затраты, тыс. руб. | кол-во, шт. | затраты, тыс. руб. |
| Учреждения образования | - | - | 80 | 14400 | 15 | 225 | 28 | 420 |
| Учреждения здравоохра- нения | 6 | 252 | 12 | 2160 | 6 | 90 | 8 | 120 |
| Учреждения культуры и искусства | - | - | 7 | 1260 | - | - | 5 | 75 |
| Итого | 6 | 252 | 99 | 17820 | 21 | 315 | 41 | 615 |

Всего 19002 тыс. руб.

Расчет затрат на выполнение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений выполнен исходя из средней стоимости обследования 1 кв. м помещения - при площади помещения больше 1000 кв. м затраты на его обследования составляют 45 руб. за 1 кв. м; при площади меньше 1000 кв. м затраты на обследования составляют 50 руб. за 1 кв. м. Так как площади отдельных зданий и помещений бюджетных учреждений не заданы, то будем считать, что затраты на обследование 1 кв. м помещения составляют 50 руб. При площади помещений бюджетных учреждений равной 256575,01 кв. м затраты на их энергетическое обследование составляют 12,829 млн. руб.

Затраты по различным учреждениям:

учреждения образования (80 учреждений) - 8,387 млн. руб.;

учреждения здравоохранения (13 учреждений) - 2,922 млн. руб.;

учреждения культуры и искусства (21 учреждение) - 1,52 млн. руб.

В соответствии с Законом мероприятия по закупке и замене ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях необходимо осуществить в 2011 году.

Количество светодиодных и энергосберегающих светильников приведено ориентировочно. Данные об их необходимом количестве уточняются дополнительным обследованием по бюджетным учреждениям до окончания 2010 года. Затраты на приобретение и установку энергосберегающих ламп приведены в таблице 3.1.4.

#### Таблица 3.1.4

ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКУ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

| Наименование бюджетных учреждений | Энергосберегающие лампы |
| --- | --- |
|  | количество, шт. | затраты, тыс. руб. |
| Учреждения образования | 14400 | 2160 |
| Учреждения здравоохранения | 8700 | 1305 |
| Учреждения культуры и искусства | 2940 | 441 |
| Итого | 26040 | 3906 |

В целом на выполнение энергосберегающих мероприятий по бюджетным учреждениям на 2011 год необходимо запланировать 43,008 млн. руб., из них:

энергоаудит бюджетных учреждений - 6,42 млн. руб.;

оснащение приборами учета - 19,002 млн. руб.;

закупка и замена ламп накаливания на энергосберегающие - 3,906 млн. руб.

В таблице 3.1.5 приведены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетного сектора города. Целевые показатели разработаны в соответствии с методикой к Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225. Важнейшими целевыми показателями в бюджетном секторе являются:

уровень приборного учета потребляемых энергоресурсов бюджетными учреждениями;

динамика снижения удельных расходов энергоресурсов бюджетными учреждениями;

динамика снижения расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений для фактических и сопоставимых условий;

доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

#### Таблица 3.1.5

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ГОРОДА

| N п/п | Общие сведения/ Показатели | Единицы измере- ния | Разбивка по годам | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовые значения показателей | плановые значения показателей |  |
|  |  |  | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |  |
| С.1. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учре- ждениями на 1 кв. м об- щей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м | 0,168 | 0,165 | 0,160 | 0,155 | 0,150 | 0,146 | 0,101 |  |
| С.2. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учре- ждениями на 1 кв. м об- щей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м | 0,160 | 0,176 | 0,171 | 0,165 | - | - | - |  |
| С.3 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями общей площади, расчеты за которую осуществляют- ся с использованием при- боров учета, на 1 кв. м | Гкал/ кв. м | - | -0,004 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,067 |  |
| С.4. | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями общей площади, расчеты за которую осуществляют- ся с применением расчет- ным способом, на 1 кв. м | Гкал/ кв. м | - | 0,004 | -0,005 | -0,005 | - | - | - |  |
| С.5. | Изменение отношения удельного расхода тепло- вой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осу- ществляются с использо- ванием приборов учета | - | 0,953 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | - | - | - |  |
| С.6. | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел. | куб. м/ чел. | 13,724 | 14,419 | 13,987 | 13,567 | 13,160 | 12,765 | 8,235 |  |
| С.7. | Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел. | куб. м/ чел. | 16,325 | 20,478 | 19,863 | 19,267 | - | - | - |  |
| С.8. | Изменение удельного рас- хода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с исполь- зованием приборов учета, на 1 чел. | куб. м/ чел. | - | 1,419 | -0,433 | -0,420 | -0,407 | -0,395 | -5,490 |  |
| С.9. | Изменение удельного рас- хода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осу- ществляются с применени- ем расчетных способов, на 1 чел. | куб. м/ чел. | - | -6,495 | -0,614 | -0,596 | - | - | - |  |
| С.10. | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспе- чение бюджетных учрежде- ний, расчеты за которую осуществляются с исполь- зованием приборов учета | - | 1,189 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | - | - | - |  |
| С.11. | Удельный расход электро- энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с исполь- зованием приборов учета, на 1 кв. м | кВтч / кв. м | 27,762 | 30,741 | 29,818 | 28,924 | 28,056 | 27,214 | 16,657 |  |
| С.12. | Удельный расход электро- энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осу- ществляются с применени- ем расчетных способов, на 1 кв. м | кВтч / кв. м | 11,580 | 21,056 | 20,424 | 19,811 | - | - | - |  |
| С.13. | Изменение удельного расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 кв. м | кВтч / кв. м | - | 1,077 | -0,922 | -0,895 | -0,868 | -0,842 | -11,105 |  |
| С.14. | Изменение удельного расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 кв. м | кВтч / кв. м | - | 4,403 | -0,632 | -0,613 | - | - | - |  |
| С.15. | Изменение отношения удельного расхода элек- троэнергии на обеспече- ние бюджетных учрежде- ний, расчеты за которую осуществляются с приме- нением расчетных спосо- бов, к удельному расходу электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,417 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | - | - | - |  |
| С.16. | Доля объемов электро- энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осу- ществляются с использо- ванием приборов учета, в общем объеме электро- энергии, потребляемой бюджетными на территории муниципального образования | % | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.17. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осу- ществляются с использо- ванием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муници- пального образования | % | 33 | 30 | 30 | 80 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.18. | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муници- пального образования | % | 90 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осу- ществляются с использо- ванием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями на территории муници- пального образования | - | 16 | 13 | 13 | 80 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.20. | Доля расходов бюджета муниципального образова- ния на обеспечение энер- гетическими ресурсами бюджетных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.20.1. | для фактических условий | % | 4,5 | 4,7 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 5,4 |  |
| С.20.2. | для сопоставимых условий | % | 4,5 | 6,4 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 17,1 |  |
| С.21. | Динамика расходов бюдже- та муниципального обра- зования на обеспечение энергетическими ресурса- ми бюджетных учреждений (для фактических и сопо- ставимых условий) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| С.21.1. | для фактических условий | тыс. руб. | - | 0,006 | 0,0241 | -0,004 | -0,002 | -0,002 | -0,001 |  |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | тыс. руб. | - | 0,009 | 0,0452 | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 0,007 |  |
| С.22. | Доля расходов бюджета муниципального образова- ния на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  |
| С.23. | Динамика расходов бюдже- та муниципального обра- зования на предоставле- ние субсидий организаци- ям коммунального ком- плекса на приобретение топлива | тыс. руб. | - | 0 | 0 | - | - | - | - |  |
| С.24. | Доля бюджетных учрежде- ний, финансируемых за счет бюджета муниципаль- ного образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обяза- тельное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.25. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчи- ками | шт. | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 32 |  |
| С.26. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муници- пальных заказчиков, которыми заключены энер- госервисные договоры | % | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требова- ниями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых това- ров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 100 |  |

### 3.2. Энергосбережение в коммунальной инфраструктуре

#### ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В системе теплоснабжения города 108 источников тепловой энергии (котельных), из них муниципальных - 64 (59%). Общая протяженность тепловых сетей - 280 км, из них муниципальных - 186 км (66%). В 2009 году котельными было отпущено 384549 Гкал тепловой энергии, из них муниципальными котельными - 227866,5 Гкал (60%). При этом израсходовано энергоресурсов:

природного газа - 40078,020 тыс. куб. м (112397,3 тыс. руб.);

электроэнергии - 8681,9 тыс. кВтч (23070,6 тыс. руб.);

воды - 98,64 тыс. м (5507,43 тыс. руб.).

59 муниципальных котельных (92%) оснащены приборами учета тепловой энергии, газа, воды и электроэнергии. Мероприятиями города было предусмотрено закрытие 13 нерентабельных встроенных котельных различных ведомств.

К основным теплоснабжающим организациям города относятся: МУП "Тепловые сети", ООО ПК "НЭВЗ", ОАО "НЗСП", филиал ОАО "ОГК-6" Новочеркасская ГРЭС, ООО фирма "ТОК", ГОУ ВПО "ЮРГТУ".

Число абонентов предприятий теплоснабжения более 30 тысяч. В составе источников теплоснабжения тепловой мощностью:

свыше 100 Гкал/час            1;

от 20 до 100 Гкал/час         3;

от 3 до 20 Гкал/час           68;

до 3 Гкал/час                 36.

Централизованным теплоснабжением для нужд отопления и горячего водоснабжения обеспечены 62% жилого фонда.

В 2009 году в системах централизованного теплоснабжения города было произведено 390 тыс. Гкал тепловой энергии. На индивидуальных котлах и котельных централизованного теплоснабжения мощностью до 1 Гкал/час учет тепловой энергии не производится. Количество котлов мощностью до 0,1 Гкал не учитывается. Доля природного газа, используемого на производство тепловой энергии, составляет 90% от суммарного потребления топлива.

Система теплоснабжения города характеризуется большим количеством низкоэффективных систем с мелкими котельными и с установленными в них морально и физически изношенными котлами единичной тепловой мощности до 1 Гкал/час. Это создает непропорционально большую экономическую нагрузку по обеспечению надежности системы теплоснабжения. На их долю приходится около 10% производимой тепловой энергии, но более 30% бюджетных средств, направленных на финансирование содержания и ремонта систем теплоснабжения, их подготовки к зиме.

Тариф тепловой энергии в 2009 году составлял 1111,4 руб. за 1 Гкал, в 2010 году - 1253,4 руб. за 1 Гкал, в 2011 году стоимость 1 Гкал ожидается 1608 руб. Покупательная способность потребителей низка, задолженность на 2009 год составляет 20% от потребленной тепловой энергии. В 2009 году на компенсацию разницы в тарифах город израсходовал 10% бюджетных средств. Тариф в городе не существенно отличается от других городов Ростовской области.

С 2000 года происходит процесс децентрализации теплоснабжения и рост удельного веса выработки тепловой энергии от котельных мощностью менее 3 Гкал/час.

Инвестиции в системе теплоснабжения в 2010 году составили 16100 тыс. руб., при потребностях в привлеченных средствах - 63880 тыс. руб.

В связи с вышеизложенным в сферу теплоснабжения необходимо привлечение внебюджетных средств (особенно в оснащении приборами учета).

Ретроспективный анализ данных динамики производства тепловой энергии показал, что в 2009 году суммарное производство тепловой энергии по городу составило 384549 Гкал. При этом доля природного газа в топливном балансе на цели производства тепловой энергии составляет около 90%, а суммарное потребление газа - 40078,02 тыс. куб. м.

Расход на собственные нужды котельных составлял 5% от общего производства тепловой энергии и по годам не менялся.

В 2009 году суммарное производство тепловой энергии на котельных упало на 1%, а на индивидуальных установках осталось прежним.

Данные показывают повышение эффективности производства тепловой энергии на котельных, что явилось результатом вывода из эксплуатации ряда малоэффективных и подвальных котельных, модернизации существующих и ввода новых высокоэффективных котлов.

На 1% снизилась доля тепловой энергии, получаемой от котельных за счет децентрализации теплоснабжения, самое большое снижение доли централизованной тепловой энергии (на 5%) произошло в сфере услуг. Основным потребителем тепловой энергии является население - 70%. На нужды отопления приходится 80% всего потребления тепловой энергии населением, остальные 20% - на нужды ГВС (горячее водоснабжение). Рост спроса на тепловую энергию за счет нового строительства только компенсировал снижение объемов реализации тепловой энергии существующим потребителям по мере роста их оснащенности приборами учета.

В структуре использования тепловой энергии населением по мере развития малоэтажного строительства устойчиво растет доля децентрализованного теплоснабжения, генерируемого на индивидуальных установках. Такая же тенденция проявляется и в сфере услуг.

Практически во всех системах теплоснабжения отмечается избыток располагаемых мощностей, так как оценки тепловых нагрузок у потребителей завышены. Это связано с существующей методикой укрупненной оценки тепловых нагрузок потребителей.

Суммарная мощность источников теплоснабжения для населения равна 320 Гкал/час, при тепловой нагрузке 280 Гкал/час. Избыточное резервирование существенно удорожает эксплуатацию таких систем и отражается на тарифе тепловой энергии.

В тоже время в структуре распределения тепловой энергии наблюдаются существенные неравномерности. Плотность тепловой нагрузки системы отопления города составляет 70%, и в результате система находится за пределами границы зоны высокой эффективности централизованного теплоснабжения. Поэтому в этой зоне потери в тепловых сетях составляют около 25%. Указанные потери тепловой энергии также включаются в тариф. В связи с этим важнейшим направлением реализации подпрограммы в части реконструкции и развития систем теплоснабжения должны стать:

инвентаризация и уточнение баланса нагрузок потребителей и мощностей источников;

анализ резервных мощностей;

консервация или демонтаж избыточных мощностей;

модернизация централизованных систем теплоснабжения с высокой плотностью тепловой нагрузки;

частичная децентрализация систем, находящихся в зоне предельной эффективности централизованного теплоснабжения;

децентрализация систем теплоснабжения с очень низкой плотностью тепловой нагрузки.

Инженерные системы в жилых зданиях построены так, что переход к сплошному индивидуальному учету тепловой энергии требует больших затрат, но не решает многих проблем: сохраняется схема распределения потребления тепловой энергии пропорционально площади квартиры, хотя фактическое полезное потребление тепловой энергии существенно ниже расчетного.

Жилые дома и общественные здания перетапливаются в переходные периоды по причине необходимости обеспечения параметров ГВС, за что переплачивает бюджет города и население. Одним из вариантов решения данной проблемы может стать применяемый в настоящее время МУП "Тепловые сети" метод. Сущность его заключается в прокладке отдельного трубопровода теплоносителя к подогревателям ГВС.

Технический потенциал снижения расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение населением может составить 60% от существующего потребления. Так, только установка приборов учета тепловой энергии приводит к экономии 30% тепловой энергии за счет изменения поведения потребителей и фактического учета теплопотерь в сетях. В настоящее время приборами учета тепловой энергии оснащено 10% жилого фонда города.

На многих мелких котельных удельные расходы топлива существенно выше нормативных, а на отдельных котельных достигают уровня 240 кг у.т./Гкал. Удельные расходы существенно зависят от вида топлива (самые низкие удельные расходы - в котельных, работающих на газе), единичной мощности и состояния оборудования котельных. Выборочная диагностика муниципальных систем теплоснабжения показала, что 64% муниципальных котельных имеют КПД (коэффициент полезного действия) ниже 80%, 27% - ниже 60%, а 13% - даже ниже 40%. Заявленные КПД котлов, работающих на природном газе, варьируются в пределах 70-92%. Однако там, где используются устаревшие или неэффективные марки котлов типа "Энергия", НР-18, КПД котельной едва достигает 60%. Основные причины того, что фактический КПД котельных ниже регламентного, заключаются в следующем: низкое качество теплоносителя, нарушения качества топлива, устаревшее оборудование и нарушения дисциплины его ремонтов (или недостаточные ремонты), применение непрофильной и устаревшей автоматики. Иногда в качестве "новых" устанавливаются морально устаревшие низкоэффективные котлы. Существуют значительные возможности повышения КПД отдельных котельных как за счет модернизации оборудования, так и за счет повышения эффективности эксплуатации имеющегося оборудования.

Показатели по системам теплоснабжения:

2007 г.  2008 г.  2009 г.

- Удельный расход топлива                         178,10  176,60   175,20

на выработку ТЭ (теплоэнергии), кг у.т./Гкал

- Объем потерь ТЭ при ее передаче, Гкал/час        5,41    6,55     5,99

По данным выборочного обследования только 35% котельных оснащены приборами учета производства тепловой энергии. Поэтому удельные расходы и КПД котельных часто оцениваются расчетным способом. Фактические значения КПД существенно ниже, а удельные расходы - выше отчетных данных. Данные отчетности не дают оснований полагать, что даже там, где приборы учета стоят, данные с них регулярно считываются.

Четверть котлов имеет срок службы 20 лет, а 60% котлов служат уже более 10 лет. Износ котельного оборудования составляет 70%. При отсутствии программы модернизации к 2011 году срок службы более половины парка котлов превысит 20 лет.

Удельный расход электроэнергии на выработку и транспорт тепловой энергии для большинства котельных существенно превышает нормативные значения, а для 60% котельных даже превышает максимальное нормативное значение для систем теплоснабжения с малой нагрузкой - 35 кВт ч/Гкал.

Показатели отказов всех типов котельного оборудования находятся на достаточно высоком уровне. Основные причины отказов - несвоевременный ремонт, нарушение качества топлива, нарушение качества теплоносителя, некачественный монтаж оборудования, внезапные отказы системы внешнего электропитания, несвоевременные плановые ремонты и нарушение дисциплины обслуживания, несоответствие режимов работы, неплотности в системах удаления продуктов сгорания. Основной инициатор отказов котлов - отказ системы электроснабжения.

Качественная наладка режимов котлов - одно из основных средств повышения их КПД. Невыполнение наладочных работ, низкое качество теплоносителя, несоблюдение требуемых условий эксплуатации приводит к тому, что фактические КПД котлов значительно меньше паспортных. 30% котлов работают без режимных карт.

На большинстве мелких котельных водоподготовка отсутствует. Это является одной из основных причин отказов котлов, аварий на тепловых сетях и во внутридомовых системах отопления, и особенно в системах ГВС.

Автоматизация режимов работы котельных не соответствует современным требованиям, на долю автоматизированных котлов приходится 63%. Крайне важно осуществить модернизацию систем управления в существующих котельных, что позволит эксплуатировать их в оптимальных режимах и сократить излишний персонал. На крупных котельных, работающих на единую тепловую сеть, пусть даже и с ограниченными зонами обслуживания, общее управление источниками чрезвычайно важно. Чтобы уверенно поддерживать наиболее эффективные режимы эксплуатации котельных, сокращать время диагностики отказа основного и вспомогательного оборудования и время восстановления оборудования в работе, требуется создание общей (для всей системы в целом) системы диспетчеризации и, в перспективе, автоматизированного управления. Локальные системы, которыми штатно укомплектованы котельные, не обеспечивают решения комплекса проблем, связанных с надежной эксплуатацией котельных.

Для повышения эффективности работы котельных необходимо внедрять новейшие технологии, ввод в эксплуатацию нового высокопроизводительного автоматизированного котельного оборудования, в том числе автономных котельных, новых моделей горелок, систем химводоподготовки, систем учета расхода топлива, воды, электроэнергии и производства тепловой энергии, противонакипных аппаратов, регулируемых приводов насосов и вентиляторов, эффективных теплообменников, автоматизированных систем управления, тепловых насосов для утилизации тепловой энергии с продувками котлов.

Фактические потери в системах теплоснабжения составляют 30%. На аварийно-восстановительные работы расходуется около 10% себестоимости, притом, что столько же тратится на капитальные ремонты. Доля затрат на транспорт тепловой энергии составляет 40% от суммарных затрат в системе теплоснабжения.

Техническое состояние тепловых сетей неудовлетворительное: теплогидроизоляция отсутствует или нарушена, в осенне-весенний период тепловые сети затапливаются водой, что приводит к увеличению потерь и повышению расхода топлива, отсутствие подготовки воды на котельных приводит к значительной коррозии и снижению долговечности тепловых сетей. Отложение соединений железа на стенках труб приводит к уменьшению пропускной способности трубопроводов, перерасходу топлива и электроэнергии. Многие сети гидравлически разрегулированы, так как многие элементы системы теплопотребления не соответствуют расчетным данным (диаметры распределительных сетей) или отсутствуют совсем (дроссельные шайбы). Требуется наладка и постоянный контроль гидравлического и теплового режимов тепловых сетей.

Доля отремонтированных и замененных тепловых сетей в 2009 году составляла 10%, однако значительные отставания в плановых ремонтах прошлых лет привели к тому, что в 2010 году 20% всех сетей нуждается в замене.

Опыт перекладки сетей с применением новых ППУ с ОДК (бесканальная прокладка) в городе уже накоплен. Вопрос о масштабах перекладки тепловых сетей должен решаться с учетом степени децентрализации теплоснабжения города.

Оценка потенциала энергосбережения в сфере производства транспорта и распределения тепловой энергии проведена на базе сравнения средних удельных норм расхода ТЭР (топливно-энергетические ресурсы) по России.

Были оценены:

технический потенциал энергосбережения (максимально возможный при современном уровне техники);

экономический потенциал энергосбережения (экономически целесообразный при тарифах на тепловую энергию в 2009-2010 годы и при использовании в инвестиционных решениях социальной нормы дисконтирования (6%);

рыночный потенциал энергосбережения (проекты, окупающиеся при тарифах 2010 года не более чем за 5 лет).

Был определен прямой потенциал экономии тепловой энергии и косвенный - экономия топлива на источниках теплоснабжения за счет экономии тепловой энергии во всех звеньях цепочки теплоснабжения.

В целом повышение эффективности конечного потребления тепловой энергии и снижение потерь в сетях может привести к снижению потребления тепловой энергии на 40%.

В том числе:

в системе производства тепловой энергии           12%;

в системе транспорта тепловой энергии             20%;

в снижении собственных нужд                        4%;

в использовании вторичных энергоресурсов           2%;

в реализации организационных мероприятий           2%.

#### ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водоснабжение города осуществляет МУП "Горводоканал" и ОАО "Новочеркасский завод синтетических продуктов".

МУП "Горводоканал" осуществляет деятельность по непрерывному водоснабжению населения, организаций, дачных участков и других предприятий бывшего Первомайского района города, мкр. Донского, НчГРЭС, мкр. Лугового водой питьевого и технического качества тремя водопроводными системами:

1) Старочеркасск-Новочеркасский водопровод с водозабором из р. Дон, производительностью 90 тыс. куб. м/сутки с насосными станциями:

1 подъема - "Плавучая насосная станция" (ПНС);

2 подъема - "Большой Мишкин";

3 подъема - водопроводная насосная станция (ВОС-1) производительностью 70 тыс. куб. м/сутки;

2) водопровод мкр. Донского с Бессергеневскими водопроводными очистными сооружениями с водозабором из холодного канала НчГРЭС производительностью 18 тыс. куб. м/сутки;

3) водопровод мкр. Луговой с водозабором из р. Аксай.

На водопроводной сети города общей протяженностью 348,7 км по жилым районам имеются 18 водопроводных станций подкачки воды общей производительностью 1141,6 куб. м/ч, в том числе 15 водопроводных насосных станций (ВНС) с частотно-регулируемым электроприводом и районная ВНС "Верхняя зона" производительностью 900 куб. м/ч.

Старочеркасск-Новочеркасский водопровод пущен в эксплуатацию в 1995 году. По временной схеме - с водозабором из протоки Василевка р. Дон "Плавучей насосной станции" (ПНС). Подача воды ПНС производится по двум магистральным водоводам, диаметром 1200 мм, протяженностью 17 км каждый в два резервуара по 1000 куб. м насосной станции 2-го подъема "Большой Мишкин". Из насосной станции "Большой Мишкин" вода подается на ВОС-1 в резервуары с отметкой максимального уровня 107 м. В 2009 году выход воды с ПНС составил 14294252 куб. м/год, вход воды на ВОС-1 - 13552862 куб. м/год. Подача питьевой воды городу составила 12465555 куб. м/год при расходе питьевой воды на собственные нужды ВОС-1 - 1087307 куб. м/год (8,7%). Реализация питьевой воды населению и организациям в 2009 году составила 8740000 куб. м/год, в том числе:

ВОС-1 - 6688600 куб. м/год;

мкр. Донской БОС - 1202900 куб. м/год;

к.ф.х. "Мелиоратор" (мкр. Луговой) - 16100 куб. м/год;

покупная вода ВОС-2 НЗСП - 832400 куб. м/год.

При этом утечки и неучтенные расходы составили 47,56%.

Наблюдается рост тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые МУП "Горводоканал":

вода питьевая, за 1 куб. м в 2006 году - 9,47 руб.;

в 2009 году - 21,69 руб.;

в 2010 году - 25,02 руб.

Рост тарифа за 5 лет (2005-2010 годы) на 164,2%.

При большом проценте утечек (47,56%) в городе практически не производилась замена изношенных на 100% участков водопроводной сети. С 2005 года по 2010 год проложено 0,671 км трубопроводов диаметром 500 мм и 4,53 км диаметром 90-200 мм.

Показатели по системам водоснабжения:

2007 г.   2008 г.   2009 г.

- Объем потерь воды при ее передаче,          16033,00   9136,30   7135,40

тыс. куб. м

- Объем ЭЭ (электроэнергии), используемой     34706,70  15560,70  16649,60

при передаче (транспортировке) воды,

тыс. кВт ч

Для реконструкции водоразборной сети с целью сокращения утечек, улучшения пропускной способности и энергосбережения необходима ежегодная замена не менее 6 км трубопроводов в год.

#### ВОДООТВЕДЕНИЕ

К энергоемким объектам водоотведения относятся: Главная канализационная станция (ГКНС), канализационная насосная станция КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4а, КНС-6, КНС "Восточного жилого района", КНС ЛХБ "Роща Красная весна", КНС СКЗНИВИ, РКНС, общей производительностью 2800 куб. м/ч. Канализационные сточные воды от г. Новочеркасска подаются для очистки на станцию биологической очистки, эксплуатируемой ОАО "НЗСП". Общая протяженность канализационной сети города - 127,987 км, материал труб: чугун, керамика, железобетон, асбоцемент. Дата ввода в эксплуатацию - 1915-2007 годы. Напорные коллекторы стальные от ГКНС до станции биологической очистки стоков НЗСП - 6140 м, ввод в эксплуатацию - 1987 год, участок от ГКНС до дюкера - 1773 м, стальной, диаметром 600 мм, ввод - в 1999 году.

Объем водоотведения за 2009 год составил 7142190 куб. м/год, организации - 2333257 куб. м/год, услуг - 38352678 руб., население - 4808933,41 куб. м, услуг на 74057574 руб. Расход электроэнергии по водоотведению за 2009 год - 3528 тыс. кВт ч. Наблюдается рост тарифов на услуги водоотведения, оказываемые МУП "Горводоканал": для населения канализация, за 1 куб. м:

в 2006 году - 6,64 руб.;

в 2009 году - 15,4 руб.;

в 2010 году - 19,18 руб.

Рост тарифа за 5 лет на 189%.

Общая энергоемкость электрооборудования МУП "Горводоканал":

Установленная (паспортная) мощность оборудования:

подъем (перекачка) - 67101,6 кВт в год;

очистка - 22161,0 кВт в год;

транспортировка - 86222,0 кВт в год.

Расход электроэнергии за 2009 год - 19408,418 тыс. кВт ч, в т.ч. водоснабжение - 15808,0 тыс. кВт ч, водоотведение - 3528,0 тыс. кВт ч.

Оказано услуг по водоснабжению и водоотведению:

водоснабжение - 195934951 руб.;

водоотведение - 112410252 руб.

Общий объем услуг населению и организациям по водоснабжению и водоотведению - 308345204 руб.

#### УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Среднегодовое потребление уличным освещением за 2007-2009 годы составило около 7900 тыс. кВт ч в год.

За последние три года на оплату потребленной электрической энергии уличным освещением потрачено:

2007 год - 14773 тыс. руб.;

2008 год - 22120 тыс. руб.;

2009 год - 30217,5 тыс. руб.

Динамика роста оплаты за электроэнергию, потребленную уличным освещением, приведена на рисунке 3.2.1.

Рисунок 3.2.1. Динамика роста оплаты за электроэнергию,

потребленную уличным освещением

Для уличного освещения города используются светильники типа ЖКУ-250 с электролампами ДРЛ-250 и ДНаТ-250 мощностью 0,25 кВт. Общее количество используемых светильников - 12500 шт., время работы в год - около 3700 час. Общая протяженность линий освещения составляет 980 км, из них выполненных неизолированным проводом марки А, АС (90%) и СИП (10%). Управление освещением производится электромеханическими таймерами.

Учет потребленной электроэнергии производится трехфазными счетчиками типа "Меркурий-AR-230", общее количество которых составляет 325 шт. Съем показаний потребленной электроэнергии производится ежемесячно дежурным электриком.

Для повышения энергетической эффективности уличного освещения необходимо:

планомерно, начиная с 2013 года, заменить неизолированные провода марки А, АС протяженностью 882 км на изолированные СИП;

внедрить пилотный проект по установке светодиодных светильников и на его основе произвести замену светильников типа ЖКУ с электролампами ДРЛ на светодиодные светильники;

внедрить автоматизированную систему учета, контроля и управления потреблением электроэнергии в уличных сетях освещения.

Перечень мероприятий и целевые показатели подпрограммы "Энергосбережение в коммунальной инфраструктуре" приведены в таблице 2 приложения 2 и в таблице 3.2.1 соответственно.

##### Таблица 3.2.1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| N п/п | Общие сведения/ Показатели | Единицы измере- ния | Разбивка по годам | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |  |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | г у.т./ Гкал | -1580 | -1350 | -800 | -1100 | -1500 | -2000 | -500 |  |
| Е.2. | Динамика изменения фактическо- го объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал/ч | -0,27 | -0,32 | -0,53 | -0,88 | -0,76 | -0,63 | -0,24 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактическо- го объема потерь воды при ее передаче | тыс. куб. м | +1541,0 | +1300,0 | -577,3 | -614,3 | -614,3 | -614,3 | -350,0 |  |
| Е.4. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используе- мой при передаче (транспор- тировке) воды | тыс. кВт | +1311,4 | +1281,8 | -606,2 | -645,0 | -645,0 | -645,0 | -367,5 |  |

### 3.3. Энергосбережение в жилищном фонде

#### 3.3.1. Основная характеристика жилищного фонда

Жилищный фонд г. Новочеркасска - это архитектурный ансамбль исторически сложившейся застройки, большое количество домов имеют статус архитектурного памятника, как местного, так и федерального значения.

Жилищный фонд города представлен в основном кирпичными одноэтажными зданиями, построенными до 1920 года, и составляет 16013 жилых домов, в том числе 2705 многоквартирных дома.

Общая площадь жилищного фонда города составляет 5986,5 тыс. кв. м, в которую входят:

кирпичные и каменные здания - 68,55%;

панельные дома - 5,44%;

блочные дома - 5,03%;

деревянные и деревянные с наружной облицовкой кирпичом здания - 7,74%;

прочие - 13,24%.

Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 2466,8 тыс. кв. м. В государственной или муниципальной собственности находится 24 многоквартирных жилых дома общей площадью 50,5 тыс. кв. м.

Распределение общего числа многоквартирных домов по материалу стен, времени постройки и проценту износа представлено в таблице 3.3.1.

##### Таблица 3.3.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ЧИСЛА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПО МАТЕРИАЛУ СТЕН, ВРЕМЕНИ ПОСТРОЙКИ И ПРОЦЕНТУ ИЗНОСА

| N п/п | Наименование показателя | Число многоквартирных жилых домов, единиц | Доля от общего числа многоквартирных жилых домов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По материалу стен: |  |  |
| 1.1 | каменные, кирпичные | 1596 | 59 |
| 1.2 | панельные | 63 | 2,32 |
| 1.3 | блочные | 41 | 1,52 |
| 1.4 | деревянные | 582 | 21,52 |
| 1.5 | прочие | 423 | 15,64 |
| 2 | По годам возведения: |  |  |
| 2.1 | до 1920 | 1602 | 59,22 |
| 2.2 | 1921-1945 | 42 | 1,55 |
| 2.3 | 1946-1970 | 644 | 23,81 |
| 2.4 | 1971-1995 | 354 | 13,09 |
| 2.5 | после 1995 | 63 | 2,33 |
| 3 | По проценту износа: |  |  |
| 3.1 | от 0 до 30% | 846 | 31,27 |
| 3.2 | от 31 до 65% | 1624 | 60,05 |
| 3.3 | от 66 до 70% | 220 | 8,13 |
| 3.4 | свыше 70% | 15 | 0,55 |

Структура жилищного фонда по этажности представлена в таблице 3.3.2 и на рисунке 3.3.1.

##### Таблица 3.3.2

СТРУКТУРА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ЭТАЖНОСТИ

| Количество этажей | Количество объектов |
| --- | --- |
| 1-этажные | 1342 |
| 2-этажные | 694 |
| 3-этажные | 92 |
| 4-этажные | 123 |
| 5-этажные | 392 |
| 6-этажные | 8 |
| 7-этажные | 1 |
| 9-этажные | 50 |
| 10-этажные | 2 |
| 14-этажные | 1 |
| Всего по г. Новочеркасску | 2705 |

Рисунок 3.3.1. Структура жилищного фонда по этажности

В существующем жилищном фонде г. Новочеркасска жилые дома из сборного железобетона составляют незначительную долю, но, тем не менее, являются по проектным данным самыми энергорасточительными сооружениями.

Фактически потери тепловой энергии в таких домах на 20-30% выше проектных из-за низкого качества строительства и эксплуатации. Наиболее значительные потери тепловой энергии в таких зданиях происходят через наружные стеновые ограждения (42-49%) и окна (32-35%). Дополнительные потери тепловой энергии вызывает также промерзание наружных ограждающих конструкций зданий.

Жилищный фонд г. Новочеркасска включает в себя:

- 52565 квартир;

- 163 лифта, которыми оборудованы 59 домов.

Уровень благоустройства жилищного фонда представлен в таблице 3.3.3.

##### Таблица 3.3.3

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА УДОБСТВАМИ

| N п/п | Наименование | Процент оснащения от общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | центральное отопление (МКД) | 60 |
| 2 | горячее водоснабжение (МКД) | 16 |
| 3 | водопровод | 86 |
| 4 | канализация | 84 |
| 5 | природный газ | 87 |

Результаты отчетных данных за 2007, 2008, 2009 годы потребителями топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде приведены в таблице 3.3.4.

Диаграмма, иллюстрирующая долевое распределение ТЭР, потребленных жилищным фондом, представлена на рисунке 3.3.2.

Рисунок 3.3.2. Долевое потребление энергоресурсов

в жилищном фонде г. Новочеркасска за 2009 год

##### Таблица 3.3.4

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЭР В Г. НОВОЧЕРКАССКЕ

| Год | Энергоресурсы | Единицы | Жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | Электроэнергия | тыс. кВт ч | 111162,0 |
|  |  | т у.т. | 13657,0 |
|  |  | тыс. руб. | 177859,2 |
|  | Газ | тыс. куб. м | 115541,2 |
|  |  | т у.т. | 132047,1 |
|  |  | тыс. руб. | 187176,7 |
|  | Вода | тыс. куб. м | 7883,1 |
|  |  | т у.т. | - |
|  |  | тыс. руб. | 95306,7 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 303400,0 |
|  |  | т у.т. | 43342,9 |
|  |  | тыс. руб. | 156478550,0 |
|  | Итого за 2007 год | т у.т. | 189047,0 |
|  |  | тыс. руб. | 156938892,6 |
| 2008 | Электроэнергия | тыс. кВт ч | 113201,0 |
|  |  | т у.т. | 13907,6 |
|  |  | тыс. руб. | 218477,9 |
|  | Газ | тыс. куб. м | 116524,9 |
|  |  | т у.т. | 133171,3 |
|  |  | тыс. руб. | 247382,4 |
|  | Вода | тыс. куб. м | 8039,9 |
|  |  | т у.т. | - |
|  |  | тыс. руб. | 121322,1 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 324000,0 |
|  |  | т у.т. | 46285,7 |
|  |  | тыс. руб. | 399647520,0 |
|  | Итого за 2008 год | т у.т. | 193364,6 |
|  |  | тыс. руб. | 400234702,4 |
| 2009 | Электроэнергия | тыс. кВт ч | 116909,0 |
|  |  | т у.т. | 14363,1 |
|  |  | тыс. руб. | 137123,1 |
|  | Газ | тыс. куб. м | 117749,4 |
|  |  | т у.т. | 134570,7 |
|  |  | тыс. руб. | 296257,5 |
|  | Вода | тыс. куб. м | 8152,8 |
|  |  | т у.т. | - |
|  |  | тыс. руб. | 167213,9 |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 306100,0 |
|  |  | т у.т. | 43728,6 |
|  |  | тыс. руб. | 438975255,1 |
|  | Итого за 2009 год | т у.т. | 192662,4 |
|  |  | тыс. руб. | 439575849,6 |

Динамика потребления ТЭР жилищным фондом за 2007-2009 гг. приведена в виде диаграммы на рисунке 3.3.3.

Рисунок 3.3.3 Динамика потребления ТЭР жилищным фондом

за 2007-2009 гг.

В настоящее время в г. Новочеркасске реализуются следующие муниципальные программы:

"Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям города Новочеркасска в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2009-2011 годах", утвержденная постановлением Администрации города от 27.04.2009 N 976;

"Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Новочеркасске на 2008-2011 годы", утвержденная постановлением Администрации города от 16.02.2009 N 332.

На начало 2010 года установлены коллективные (общедомовые) приборы учета ресурсов более чем на 800 многоквартирных домах.

В 2011-2012 годы предусматривается установить общедомовых приборов учета в количестве 3068 единиц.

#### 3.3.2. Потребление энергоресурсов населением

Использование энергетических ресурсов в жилищном фонде области характеризуется низкой энергетической эффективностью. Ранее проводимое строительство зданий с низким термическим сопротивлением ограждающих конструкций привело к значительным потерям тепловой энергии в многоквартирных домах.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на период до 2020 года численность населения города будет уменьшаться, потребление электроэнергии, воды, природного газа будет расти. Положительная динамика потребления вышеперечисленных энергоресурсов населением не связана с динамикой численности населения.

Прогнозируются следующие причины, влияющие на увеличение объемов энергопотребления:

увеличение общей площади жилых домов на 1 жителя;

повышение уровня благоустройства жилищного фонда;

естественный рост электропотребления бытовыми приборами, используемыми населением.

#### 3.3.3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде

В Программе предусматриваются следующие мероприятия:

разработка и реализация энергоэффективных пилотных проектов по модернизации и реконструкции многоквартирных жилых домов, которые будут носить демонстрационный характер и служить полигоном для продвижения передовых энергоэффективных технологий, проектов и оборудования;

доведение объемов комплексных капитальных ремонтов жилых зданий до уровня, обеспечивающего достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, и гарантированное участие регионального и местного бюджетов в финансировании их проведения вплоть до 2020 года;

в части капитального ремонта жилищного фонда целевой установкой является также снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30%.

Кроме того, существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация распределения и потребления энергии, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов, в особенности для многоквартирных домов из сборного железобетона, реконструкция и модернизация лифтового хозяйства, внедрение парной работы лифтов, установка преобразователей частоты для электроприводов и иное).

Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей. В настоящей Программе предусматривается реализовать в массовом порядке мероприятия социальной рекламы и агитации и доведения до населения мер стимулирования участников следующих мероприятий:

переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям общедомовых и индивидуальных приборов учета;

освещение в СМИ деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности многоквартирных домов;

организация и проведение научно-практических конференций, форумов, "круглых столов" с участием управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда, энергосервисных компаний, саморегулируемых организаций в сфере энергетического обследования и ресурсоснабжающих организаций;

создание предпосылок привлечения внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде.

Другим направлением Программы является привлечение инвестиций управляющих компаний в решение вопросов энергосбережения:

создание и внедрение на территории города системы мониторинга хода реализации мероприятий и целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, включающей в себя сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых и многоквартирных домов, расчет прогнозных показателей;

осуществление государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности, требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязательным требованиям по выполнению перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирном доме.

Целевые показатели подпрограммы "Энергосбережение в жилищном фонде" приведены в таблице 3.3.5.

Перечень мероприятий подпрограммы "Энергосбережение в жилищном фонде" приведен в таблице 3 приложения 2.

##### Таблица 3.3.5

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ"

| N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Значения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потреб- ляемой в жилых домах (за исключением МКД), расче- ты за которую осуществ- ляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исклю- чением МКД) на террито- рии МО | % | 96,00 | 99,00 | 99,55 | 99,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потреб- ляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллек- тивных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 47,69 | 48,78 | 45,66 | 55,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потреб- ляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивиду- альных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 76,31 | 76,65 | 91,35 | 99,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потреб- ляемой в жилых домах, расчеты за которую осу- ществляются с использо- ванием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потреб- ляемой (используемой) в жилых домах на террито- рии МО (за исключением МКД) | % | 26,05 | 30,05 | 30,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потреб- ляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллек- тивных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 72,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.6. | Доля объемов воды, по- требляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с исполь- зованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе- мой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 36,00 | 41,00 | 50,27 | 82,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используе- мой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллек- тивных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляе- мой (используемой) в МКД на территории МО | % | 21,00 | 25,00 | 25,31 | 78,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используе- мой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивиду- альных и общих (для ком- мунальной квартиры) при- боров учета, в общем объеме воды, потребляе- мой (используемой) в МКД на территории МО | % | 7,98 | 41,00 | 41,50 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с исполь- зованием приборов учета, в общем объеме природно- го газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 51,70 | 59,08 | 64,86 | 81,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осу- ществляются с использо- ванием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потре- бляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 11,66 | 14,70 | 24,66 | 52,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых прове- дено ЭО | шт. | 0 | 0 | 27 | 54 | 81 | 108 | 297 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых прове- дено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллек- тивных (общедомовых) приборов учета) (в рас- чете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,153 | 0,177 | 0,177 | 0,286 | 0,232 | 0,225 | 0,173 |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,155 | 0,157 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.15. | Изменение удельного рас- хода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осу- ществляются с использо- ванием приборов учета (в части МКД - с исполь- зованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1. | для фактических условий | Гкал/ кв. м | 0,006 | 0,000 | 0,110 | -0,054 | -0,007 | -0,007 | -0,173 |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/ кв. м | 0,006 | 0,024 | 0,133 | 0,079 | 0,072 | 0,064 | -0,153 |
| D.16. | Изменение удельного рас- хода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осу- ществляются с применени- ем расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/ кв. м | 0,014 | 0,000 | -0,157 | -0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/ кв. м | 0,014 | 0,002 | 0,002 | -0,155 | -0,155 | -0,155 | -0,155 |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельно- му расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за кото- рую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | 1,02 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием кол- лективных (общедомовых) приборов учета) (в рас- чете на 1 кв. м общей площади) | куб. м/ кв. м | 2,41 | 2,51 | 2,69 | 2,90 | 2,99 | 3,06 | 3,58 |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | куб. м/ кв. м | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.20. | Изменение удельного рас- хода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с исполь- зованием приборов учета (в части МКД - с исполь- зованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопостави- мых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб. м/ кв. м | 0,064 | 0,178 | 0,219 | 0,082 | 0,072 | 0,072 | -3,576 |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб. м/ кв. м | 0,064 | 0,280 | 0,499 | 0,581 | 0,653 | 0,725 | -2,406 |
| D.21. | Изменение удельного рас- хода воды в жилых домах, расчеты за которую осу- ществляются с применени- ем расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для факти- ческих и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб. м/ кв. м | 0,005 | -0,009 | 0,094 | -0,421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб. м/ кв. м | 0,005 | -0,006 | 0,088 | -0,333 | -0,333 | -0,333 | -0,333 |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельно- му расходу воды в жилых домах, расчеты за кото- рую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | 0,138 | 0,134 | 0,122 | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | 0,138 | 0,140 | 0,136 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллек- тивных (общедомовых) приборов учета) (в рас- чете на 1 кв. м общей площади) | кВт ч/ кв. м | 30,33 | 26,65 | 27,35 | 25,52 | 38,09 | 39,54 | 32,02 |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВт ч/ кв. м | 0,62 | 0,21 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.25. | Изменение удельного рас- хода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с исполь- зованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомо- вых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВт ч/ кв. м | 0,990 | 0,693 | -1,826 | 12,571 | 1,446 | 1,500 | -32,022 |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВт ч/ кв. м | 0,990 | -2,983 | -4,808 | 7,763 | 9,209 | 10,709 | -30,328 |
| D.26. | Изменение удельного рас- хода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осу- ществляются с применени- ем расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для факти- ческих условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВт ч/ кв. м | -0,146 | -0,069 | -0,008 | -0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВт ч/ кв. м | -0,146 | -0,481 | -0,489 | -0,624 | -0,624 | -0,624 | -0,624 |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельно- му расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за кото- рую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | 0,021 | 0,008 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | 0,021 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.28. | Удельный расход природ- ного газа в жилых домах, расчеты за который осу- ществляются с использо- ванием приборов учета (в части МКД - с использо- ванием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| D.29. | Удельный расход природ- ного газа в жилых домах, расчеты за который осу- ществляются с применени- ем расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.30. | Изменение удельного рас- хода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивиду- альных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс. куб. м/кв. м | 0,000 | 0,014 | -0,034 | -0,006 | 0,002 | 0,002 | -0,061 |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс. куб. м/кв. м | 0,000 | 0,015 | -0,019 | -0,025 | -0,023 | -0,021 | -0,068 |
| D.31. | Изменение удельного рас- хода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопос- тавимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс. куб. м/кв. м | 0,000 | -0,001 | 0,000 | -0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс. куб. м/кв. м | 0,000 | -0,002 | -0,002 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за кото- рый осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельно- му расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с исполь- зованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | 0,183 | 0,171 | 0,124 | 0,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | 0,183 | 0,172 | 0,150 | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

### 3.4. Энергосбережение в транспортном комплексе

Транспортный комплекс города представлен автомобильным и электрическим транспортом.

Основные предприятия городского транспорта:

ОАО "НПОПАТ" (городские, пригородные и междугородние автобусы и маршрутные такси, адрес: ул. Буденновская, 190, тел. 22-33-67);

ООО "НТК Курьер" (городские автобусы, адрес: пер. Силикатный, 1б, тел. 21-20-91);

ООО "Курьер" (маршрутные такси, адрес: пр-кт Баклановский, 93, тел. 26-65-66);

ИП Шаинидзе (маршрутные такси, тел. 25-06-94);

МУП "ГЭТ" (адрес: ул. Буденновская, 188, тел. 22-20-14, 26-75-00).

В начале 80-х годов в Новочеркасске работали 16 городских и 7 пригородных автобусных маршрутов, а в конце того же десятилетия - уже 19 городских и 12 пригородных. В середине 90-х годов в городе появились микроавтобусы - "маршрутки". В 2000-х годах число маршрутов маршрутного такси резко возросло и превысило количество маршрутов автобуса. Сами же автобусы стали менее вместительными, если раньше пассажиров обслуживали машины особо большого ("Икарус-280"), большого ("Икарус-260") и среднего классов (ЛиАЗ-677М, ЛАЗ-695Н), то в настоящее время вместительных автобусов особо большого класса в городе нет вообще, зато в большом количестве на линии работают машины малого класса "Богдан А092" и ПАЗ-3204. В настоящее время в городе действует 20 городских и 13 пригородных автобусных маршрутов, а также 27 городских и 15 пригородных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси.

Участник подпрограммы "Энергосбережение в транспортном комплексе" - муниципальное унитарное предприятие "Городской электрический транспорт". В настоящее время в городе действует 4 трамвайных маршрута. Протяженность сети - 42,8 км. Ширина колеи - 1524 мм. Трамвайное депо одно. На балансе депо находится 26 трамвайных пассажирских вагонов моделей 71-605, 71-608К, 71-608КМ, 71-619К, а также 5 служебных вагонов. Энергоснабжение осуществляется 4 тяговыми подстанциями. Время работы трамвая - с 5 ч 36 мин до 22 ч 00 мин. Проезд в городских трамваях оплачивается водителю при входе. Стоимость проезда в трамвае в 2010 году составляет 8 рублей. Действуют все виды льгот.

Большинство единиц эксплуатируемого подвижного состава выработало срок службы: 22 трамвая эксплуатируется более 15 лет, 1 трамвай - от 5 до 10 лет и лишь 3 трамвая имеют срок эксплуатации до пяти лет.

На ряде участков сети имеются несоответствия Правилам технической эксплуатации и другим нормативным документам.

Напряжение контактной сети - 550 В. Максимальное допустимое повышение напряжения до 750 В в холостом режиме. Максимальное допустимое падение напряжение на конце участка до 430 В. Электроснабжение контактной сети трамвая осуществляется от многоагрегатных тяговых подстанций. Всего на территории города 4 тяговые подстанции, принадлежащие МУП "ГЭТ". Протяженность линий электропередач - 42,8 км, выполнена проводом марки МФ-85. Общая протяженность питающей линии 600 В составляет 5,089 км. Тяговые подстанции оборудованы выпрямительными агрегатами типа ВАКЛЕ-1000/600. Количество агрегатов каждой подстанции определено исходя из допустимой нагрузки на агрегат, а также с учетом резерва мощности, обеспечивающего надежное электроснабжение трамвая при выходе из строя выпрямительного агрегата или отключения его для профилактического осмотра. На каждую подстанцию установлено три выпрямительных агрегата. Мощность каждой подстанции составляет 2126 кВА. Одна подстанция питает 2 участка контактной сети. Каждый участок контактной сети разделен секционным разъединителем. Всего 8 участков.

Участок N 1 - трамвайное депо;

участок N 2 - ул. 26 Бакинских комиссаров - Скрябина;

участок N 3 - ул. Бакунина - Скрябина - Ленгника;

участок N 4 - ул. Ленгника - ул. Петрова;

участок N 5 - ул. Петрова - ЖБИ - Беляева;

участок N 6 - ул. Беляева - ул. Чехова;

участок N 7 - ул. Чехова - ЖБИ;

участок N 8 - ул. им. Генерала Лебедя - ул. Бакунина.

В 2007 году приобретены два трамвайных вагона за счет местного и областного бюджетов, в 2008 году приобретен один трамвайный вагон за счет местного бюджета, остальной эксплуатируемый подвижной состав приобретен с 1990 до 1995 года, т.е. находится в эксплуатации более 15 лет.

#### Таблица 3.4.1

ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУП "ГЭТ"

Г. НОВОЧЕРКАССКА

| Показатели | МУП "ГЭТ" |
| --- | --- |
| Годовой пассажиропоток, не менее, тыс. чел. (2009 год) | 4040,5 |
| Расход энергоресурсов на перевоз пассажиров - электроэнергии, тыс. кВт ч (2009 год) | 2061 |
| Стоимость расхода электроэнергии на перевоз пассажиров, тыс. рублей, - при цене 2,99 руб./кВт ч (2009 год) | 6163 |
| Энергетическая стоимость в составе тарифа на провоз пассажи- ра, руб./чел. (2009 год) | 1,7 |

#### Таблица 3.4.2

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ, ПО ГОДАМ,

ХАРАКТЕРИСТИК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА МУП "ГЭТ"

| Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск подвижного состава | 16,3 | 15,7 | 14,5 | 14,4 | 13,6 | 12,9 |
| Перевозка, тыс. чел. | 7321,2 | 5961,6 | 3506,4 | 3639 | 4680,1 | 4040,5 |
| Количество текущих ремонтов | 12 | 8 | 11 | 7 | 6 | 3 |
| Сумма дотаций из бюджета города, млн. руб. |  | 3860,7 | 3059 | 6334,3 | 8134,4 | 15371 |

При сохранении нынешней динамики через несколько лет дисбаланс между выпуском подвижного состава, пассажиропотоком и суммой дотации из бюджета города только возрастет. И может наступить момент, когда от электрического транспорта придется отказаться в силу огромной нерентабельности. Однако надо помнить, что электрический транспорт - социально значимый. Также не следует забывать, что в условиях загрязнения воздушной среды города автотранспортом и непрерывно растущей стоимости жидкого топлива увеличение числа подвижного состава МУП "ГЭТ" определяет экологическую чистоту воздушного бассейна города Новочеркасска.

Итоги развития городского электрического транспорта Новочеркасска за предшествующий период (2004-2009 гг.), существенные для формирования Программы, приведены в таблице 3.4.3.

#### Таблица 3.4.3

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА

ЗА 2004-2009 ГГ.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐

│                          Показатели                          │ Трамваи │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│Подвижной состав со сроком эксплуатации:                      │         │

│- более 15 лет, шт.                                           │   22    │

│- более 10 лет, шт.                                           │    1    │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│Восстановление подвижного состава в 2004-2009 годах за счет:  │         │

│(шт.)                                                         │         │

│- текущих ремонтов                                            │   47    │

│- приобретения нового подвижного состава                      │    3    │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│Срок замены подвижного состава (лет)                          │   16    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

Установившиеся сроки обновления подвижного состава МУП "ГЭТ" не обеспечивают сохранения в эксплуатации имеющегося подвижного состава и приводят к постепенному замещению трамваев на автотранспорт, несмотря на преимущества электрического транспорта для города. Автобус не имеет решающих преимуществ перед электротранспортом. Наоборот, трамвай обладает рядом преимуществ, которые в наибольшей степени подходят для организации массовых пассажироперевозок в большом городе (экономичность, большая вместимость, экологическая чистота, относительная независимость от рынка нефтепродуктов и т.д.). Все современные виды городского общественного транспорта не следует рассматривать как конкурирующие отрасли. Это части одной системы, они должны работать согласованно, взаимно дополняя друг друга. Тогда только можно говорить о развитой системе внутригородских пассажирских перевозок, способной удовлетворить потребности населения в транспортных перемещениях.

Развитие городского электрического транспорта обеспечивается приобретением новых энергоэффективных единиц подвижного состава на отечественных либо зарубежных заводах - производителях городского электрического транспорта, выбираемых по итогам конкурсов.

#### Таблица 3.4.4

ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

СУММАРНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│                         Показатели                         │ Стоимость │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Стоимость приобретения новой единицы подвижного состава ГЭТ │  10,8/13  │

│(млн. руб., в ценах 2010 года, с коллекторным двигателем/   │           │

│с асинхронным двигателем)                                   │           │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Восстановление подвижного состава (млн. руб.) за счет:      │           │

│- текущего ремонта (1 ед.)                                  │   1,906   │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Общий объем затрат бюджета города на восстановление подвиж- │           │

│ного состава ГЭТ в течение 2004-2009 гг. за счет (млн.      │           │

│руб.):                                                      │           │

│- капитального ремонта                                      │     7     │

│- приобретения трамваев (2007 г., 2008 г.)                  │  16,426   │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Объем дотаций из бюджета города в течение 2004-2009 гг.     │  36,7594  │

│(путем финансирования разницы тарифов) (млн. руб.):         │           │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Общий объем затрат бюджета города в течение 2005-2009 гг.   │  53,192   │

│(млн. руб.)                                                 │           │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

Ежегодный объем финансирования мероприятий по восстановлению подвижного состава МУП "ГЭТ" в минимальном размере - 13,34 млн. руб. (возможность текущего ремонта 7 трамваев) обеспечивает сохранение действующего городского электрического транспорта без учета развития города, роста его населения и увеличения пассажиропотока на протяжении 10 лет.

Очевидно, что организация текущего ремонта трамваев, по сравнению с приобретением новых трамваев, не дает явных экономических преимуществ. В то же время текущий ремонт трамваев позволяет эффективно использовать финансовые ресурсы для сохранения этого вида транспорта в городе.

#### Таблица 3.4.5

ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СУММАРНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ

ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО МУП "ГЭТ"

Г. НОВОЧЕРКАССКА НА 2010 ГОД

| Показатели | Стоимость |
| --- | --- |
| Текущее содержание и ремонт трамвайного пути, тыс. руб. | 11881,77 |
| Текущий ремонт зданий, тыс. руб. | 1125,93 |
| Текущее содержание контактной сети и электротяговых подстан- ций, тыс. руб. | 515,00 |
| Текущее содержание отопительной системы, водопровода, кана- лизации, оборудования котельной, тыс. руб. | 63,30 |
| Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт депо, тыс. руб. | 14298,00 |
| Итого: планируемые затраты на материалы и запасные части для технического обслуживания и текущего ремонта по МУП "ГЭТ" г. Новочеркасска (2010 год), тыс. руб. | 34693,12 |

Для выполнения намеченной энергоэффективной, экономически выгодной Программы замены подвижного состава МУП "ГЭТ" (для сравнения, стоимость заводского трамвая более 10,8 млн. рублей) необходима поддержка мероприятий городской программы энергосбережения на МУП "ГЭТ" средствами областной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ростовской области на период до 2020 года".

Поддержка необходима в части замены подвижного состава, выработавшего свой срок эксплуатации, в количестве 22 единиц, что позволит увеличить количество перевозимых пассажиров, а также проведения капитального ремонта трамвайного пути и контактной сети, что даст уменьшение износа вагонов, в размере 522 миллионов рублей, с пропорциональным финансированием по годам начиная с 2011 года.

Стратегические целевые установки:

наладить и поддерживать стабильную реализацию потенциала энергосбережения на городском электрическом транспорте города;

обеспечить обновление и сбалансированный рост активной части основных производственных фондов действующего подвижного состава ГЭТ и его надежное энергоснабжение в условиях ускоренного экономического развития и увеличения объемов потребления всех требуемых видов топливно-энергетических ресурсов за счет рационального распределения выручки от реализации потенциала энергосбережения.

На первый план должна быть выдвинута энергетическая безопасность. Максимально возможная эффективность использования энергии является вторым непременным условием стабильного социально-экономического развития. Вместе с энергобезопасностью энергоэффективность образует замкнутую взаимосвязанную систему целей, в которой приближение к одной из выбранных целей означает также и продвижение к другой. Программные мероприятия, направленные на увеличение эффективности использования энергии и энергоресурсов, приведут к увеличению энергетической безопасности, а также к улучшению экологической обстановки, качества предоставляемых услуг населению по перевозке пассажиров, росту конкурентоспособности муниципального городского электрического транспорта и др.

#### Таблица 3.4.6

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление подвижного состава к 2009 году ежегодно, ед. | - | - |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | Сокращение электропотреб- ления, на тыс. кВт ч | 2061 | - | - | 143 | 143 | 143 | 94 | - | - | - | - | - |
| 3 | Потенциал энергосбереже- ния электро- энергии, к тек. э/потреб- лению в % | - | - | - | 7 | 14 | 21 | 25 | - | - | - | - | - |
| 4 | Экономический эффект от сокращения электропотреб- ления, нарас- тающим итогом, тыс. руб. (в ценах 2009 года) | 6163 | - | - | 428 | 855 | 1282 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| 5 | Капитальные вложения, млн. руб. | - | - | 35 | 101 | 106 | 111 | 116 | 53 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Городской электрический транспорт является экологически чистым и социально значимым видом городского транспорта, поэтому его поддержание является одним из приоритетных направлений. Городской электрический транспорт является дорогостоящим видом транспорта, и никакие программные мероприятия не смогут вывести этот вид транспорта в разряд прибыльных, возможно лишь снижение убыточности городского электрического транспорта и достижение социального результата: повышение комфортабельности поездок, сокращение интервалов движения и повышение его регулярности, обеспечение безопасности движения, улучшение экологии города, доступности общественного транспорта для различных слоев населения города.

#### 3.4.1. Предлагаемые мероприятия по модернизации

существующего энергоснабжения сети

Предлагаемые мероприятия направлены на приведение существующей контактной сети энергоснабжения к действующим нормам и в итоге - к повышению ее энергоэффективности. Требуется капитальный ремонт участков контактной сети общей протяженностью 4,3 км. (ул. Щорса - 0,77 км, ул. Петрова - 0,62 км, ул. Первомайская - 0,91 км, ул. Трамвайная - 2,0 км). Затраты для реализации мероприятия включают в себя приобретение новых материалов, демонтаж существующего и монтаж нового контактного провода.

Составляющие затрат:

материалы, сопутствующие комплектующие (контактный провод,   - 1038,71

изоляторы, кронштейны и др.), тыс. руб.

стоимость работ, тыс. руб.                                   -  953,99

Итого затрат, тыс. руб.                                      -  1992,7

Таким образом, для капитального ремонта участков контактной сети с заменой контактного провода требуются затраты в сумме 2,0 млн. руб.

#### 3.4.2. Предлагаемые мероприятия

по модернизации рельсовых путей трамваев

Существующие рельсовые пути трамваев выполнены с основаниями шпально-песочными без замощения и шпально-песочными с замощением. На большинстве участков рельсового пути (около 80% общей протяженности) по показателям износа имеются несоответствия нормативным документам, имеются аварийно-опасные участки. Предлагаемое первоочередное мероприятие направлено на устранение аварийно-опасных участков трамвайного пути для приведения их к действующим нормам, что в итоге улучшит условия эксплуатации трамваев и повысит комфортность перевозки пассажиров из-за снижения механических воздействий (тряски, ударов и др.) на оборудование и пассажиров. Требуется первоочередной капитальный ремонт участков рельсового пути общей протяженностью 4,8 км (пр-кт Баклановский - ул. Крылова - 0,05 км; ул. Крылова - ул. Буденновская - 0,05 км, ул. Орджоникидзе - 0,65 км; ул. Гвардейская - 1,9 км, ул. Троицкая - 0,7 км, ул. Бакунина - 0,45 км; Спуск Герцена - 0,55 км; ул. Щорса - 0,45 км).

Затраты для реализации мероприятия включают приобретение новых материалов, демонтаж существующих и монтаж новых рельсовых путей.

Составляющие затрат:

материалы, сопутствующие комплектующие (рельсы ТВ65, шпалы,  - 3842,2

щебень, песок, др.), тыс. руб.

стоимость работ, тыс. руб.                                   - 6257,4

Итого затрат, тыс. руб.                                      - 10099,6

Таким образом, для капитального ремонта участков рельсового пути требуются затраты в сумме 10,1 млн. руб.

#### 3.4.3. Предлагаемые мероприятия

по модернизации подвижного состава

Все эксплуатируемые трамваи имеют тяговый электропривод с коллекторными двигателями мощностью каждый по 50 кВт (всего двигателей 4). Регулировка питающего напряжения двигателей осуществляется с помощью силовых реостатов и контакторов (система РКСУ). Механический тяговый привод колесных пар с одноступенчатым редуктором. Существующий состав трамваев содержит преобладающее количество (22 от общего количества 26) с предельным сроком службы (гарантийный срок службы - 16 лет). При таком износе трамваев (свыше 80%) существенную часть эксплуатационных работ составляют ремонтно-восстановительные работы.

Планом технических мероприятий на МУП "ГЭТ" в качестве приоритетного принимается следующее направление по модернизации трамваев, а именно:

замена на приобретаемые новые трамваи (например, 71-152 стоимостью 13000 тыс. руб.) с бесколлекторными асинхронными двигателями и бесконтактной электронной системой регулировки питающего напряжения двигателей с соответствующими достоинствами использования плавного пуска и рабочего режима бесколлекторных двигателей, а также увеличения мощности двигателей.

Срок реализации - 6 лет.

К концу срока реализации предусмотрена замена трамваев с выработанными сроками эксплуатации (22 трамвая со сроками эксплуатации более 15 лет).

Выбор осуществляется с учетом энергоэффективности и затрат капитальных и эксплуатационных.

Перспективным является закупка новых трамваев с бесколлекторными асинхронными двигателями и ЭСУ. Помимо достоинств бесколлекторных двигателей с ЭСУ новые трамваи имеют большую мощность (двигатели по 90 кВт вместо 50 кВт) и большую вместимость (250 чел. вместо 170 чел.), что обеспечивает их большую производительность, увеличение пассажироперевозки. При этом повышается энергоэффективность и уменьшаются энергозатраты до 30%. Для реализации предлагаемого проекта в течение 6 лет необходимо 522 млн. руб. (по годам: 35 + 101 + 106 + 111 + 116 + 53 млн. руб.), в том числе на приобретение 22 новых трамваев - 286 млн. руб. (по годам начиная с 2012 года: 66 + 66 + 66 + 66 + 33 млн. руб.). Начиная с 2017 года на эксплуатационные затраты необходимо ежегодно тратить по 20 млн. рублей. В эксплуатационные затраты входят материалы, запасные части, техническое обслуживание, текущий ремонт, электроэнергия для перевозки.

Сводный годовой план технических мероприятий на очередных объектах Программы, согласованный со всеми исполнителями, утвержденный муниципальным заказчиком (координатором) Программы, служит для обоснования объемов целевого финансирования Программы за счет средств всех привлекаемых источников. При необходимости утвержденные муниципальным заказчиком Программы календарные планы мероприятий на объектах участника могут корректироваться по согласованию с участниками и исполнителями работ по Программе в оперативном порядке в течение каждого текущего года в пределах утвержденных объемов целевого финансирования.

Перечень мероприятий подпрограммы "Энергосбережение в транспортном комплексе" приведен в таблице 4 приложения 2.

### 3.5. Пропаганда энергосбережения

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы Администрации города необходимо решить одну из главных задач - популяризацию энергосбережения в городе.

В предшествующие годы в городе Новочеркасске проведение просветительских и пропагандистских мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не практиковалось. В то же время распространение знаний о преимуществах и технологиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности является необходимой предпосылкой формирования энергосберегающего поведения граждан, обеспечивающего сознательное ограничение потребления энергетических ресурсов и их эффективное использование. Особое значение имеют проекты в области пропаганды и обучения энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые реализуются по инициативе энергоснабжающих организаций.

Оценки на примере Москвы показывают <1>, что реконструкция новых источников обеспечивает 18% годовой экономии топлива (при затратах 68% всех средств), энергосбережение в конечном потреблении - 34% (при затратах 20%), при капитальных ремонтах зданий - 15% (при затратах 10%), пропаганда дает эффект до 32% всей экономии при затратах менее 1% от общих средств.

--------------------------------

<1> Бандурист В.Н., Волков И.А., Гашо Е.Г., Каменский С.В., Озеров Р.И., Тихоненко Ю.Ф. Комплексный подход к проблеме энергосбережения в городском хозяйстве // Электрика. - 2009. - N 2. - С. 3-7.

Таким образом, бытовая, коммунальная и бюджетная сферы потребления энергоресурсов имеют значительные резервы повышения эффективности энергопотребления, которые связаны с переходом к энергоэффективной технике и сокращением непроизводительных потерь энергоресурсов. Однако для снижения потерь и сокращения нерациональных расходов энергоресурсов необходимо использовать комплекс технических, организационно-экономических и нормативно-правовых мероприятий, сформировать у потребителей культуру энергоэффективности.

Формирование культуры энергоэффективности, популяризация энергосбережения в целом предусматривают решение следующих задач:

организация пропаганды энергосбережения для эффективного воздействия на жителей по принципу информационной волны с привлечением отечественных и международных общественных организаций (Глобальный экологический фонд, "Гринпис" и др.);

активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе;

предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения города, общественных организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья;

проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений города, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергии начиная с детского возраста.

В связи с вышеизложенным подпрограммой предусматривается комплексное решение трех основных задач:

разработка комплекса мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения на территории муниципального образования "Город Новочеркасск";

создание предпосылок привлечения внебюджетных средств для финансирования мероприятий по пропаганде энергосбережения;

создание группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий подпрограммы и достижения планируемых целевых показателей.

Реализация подпрограммы планируется в 3 этапа:

первый этап - 2010 год;

второй этап - 2011 год;

перспективный этап - 2012-2020 годы.

Индикаторами для подпрограммы "Пропаганда энергосбережения" являются показатели, отражающие эффективность предлагаемых мероприятий:

охват жителей, информированных о состоянии дел в сфере энергосбережения, по категориям населения (школьники и учащаяся молодежь до 25 лет, работающее население, пенсионеры);

количество информационных потоков по пропаганде и популяризации энергосбережения, организованных среди населения;

обеспечение организаций, предприятий и учреждений научно-популярной и просветительской литературой в сфере энергосбережения;

количество специалистов, прошедших переподготовку в сфере энергосбережения и энергетической эффективности;

охват школьных классов "уроками энергосбережения".

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием примерных объемов финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлен в таблице 5 приложения 2.

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществить преимущественно за счет средств бюджета города Новочеркасска.

Из опыта реализации Программы г. Москвы эффективность подпрограммы можно оценить, исходя из средних показателей эффективности рекламно-пропагандистской кампании, в 5%, что достигается приведенными в подпрограмме мероприятиями.

Население потребляет в год (данные департамента ЖКХ за 2009 год): тепла - 376802,61 Гкал (540369,393 тыс. руб.), электроэнергии - 125559 тыс. кВт ч (300914 тыс. руб.), газа - 115877,6 тыс. куб. м (291548,042 тыс. руб.), воды - 21606,18 тыс. куб. м (443142,752 тыс. руб.).

5-процентное сокращение потребления энергоресурсов и воды населением (за счет информирования, популяризации и пропаганды) составит: тепла - 18840,13 Гкал (27018,469 тыс. руб.), электроэнергии - 6277,95 тыс. кВт ч (15045,7 тыс. руб.), газа - 5793,88 тыс. куб. м (14577,402 тыс. руб.), воды - 1080,31 тыс. куб. м (22157,138 тыс. руб.).

Таким образом, совокупная 5-процентная экономия ТЭР и воды достигает 78798,709 тыс. руб., или округленно 78,8 млн. руб. в год. Максимальная действенность мероприятий подпрограммы "Пропаганда энергосбережения" ожидается в 2011-2012 годах (5%), далее вступают в действие более значимые результаты за счет технических и организационных мероприятий других подпрограмм. Предполагается, что с 2013 года объем экономии за счет данной подпрограммы будет уменьшаться (4-3-2-1%), но к 2020 году не сойдет до нуля, потому что начнут действовать долгосрочные факторы, связанные с воспитанием у школьников культуры энерго- и ресурсопотребления (мероприятия по данному вопросу предусмотрены в подпрограмме).

#### Таблица 3.5.1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"ПРОПАГАНДА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ"

| N п/п | Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват жителей, информированных о состоянии дел в сфере энергосбере- жения, по катего- риям населения (школьники и уча- щаяся молодежь до 25 лет, работающее население, пенсио- неры), % | 70 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество инфор- мационных потоков по пропаганде и популяризации энергосбережения, организованных среди населения, шт. | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Обеспечение орга- низаций, предпри- ятий и учреждений научно-популярной и просветительской литературой в сфере энергосбере- жения, % | 50 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество специа- листов, прошедших переподготовку в сфере энергосбере- жения и энергети- ческой эффективно- сти, в % | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Охват школьных классов "уроками энергосбережения" и творческими конкурсами, % | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В 2011 году общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 1183,84 млн. руб., в том числе:

местный бюджет - 127,28 млн. руб.;

внебюджетные источники - 1056,56 млн. руб.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке, при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

### Таблица 4.1

ФИНАНСОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Источник | Всего, млн. руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 |
| Областной бюджет | 270,5 | 0 | 0 | 50,5 | 110,0 | 110,0 | 0 |
| Местный бюджет | 681,25 | 0 | 127,28 | 117,97 | 86,88 | 88,45 | 260,67 |
| Внебюджетные источники <*> | 6459,52 | 0 | 1056,56 | 879,24 | 699,3 | 678,12 | 3146,3 |
| Итого | 7411,27 | 0 | 1183,84 | 1047,71 | 896,18 | 876,57 | 3406,97 |

--------------------------------

<*> Внебюджетные средства - средства, полученные из внебюджетных источников на основе контрактов (договоров) о государственно-частном партнерстве.

Объем средств, необходимый для реализации каждой подпрограммы, приведен в приложении 2.

## Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы обеспечивается следующими механизмами:

ресурсное обеспечение;

организационное обеспечение;

организация управления Программой.

Вопросы, касающиеся ресурсного обеспечения Программы, рассмотрены ранее в разделе IV, организация управления Программой рассмотрена в разделе VI. В данном разделе рассматривается организационное обеспечение Программы.

Развитие организационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности охватывает, в частности, следующие мероприятия:

содействие заключению и реализации энергосервисных договоров;

создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов в бюджетной сфере;

стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности за счет регулирования тарифов, в том числе переход к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергоресурсов и дифференцированных тарифов на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням;

предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергоресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергоэффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством;

стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя;

перемещение в установленном порядке между статьями бюджетной классификации средств бюджета города, не использованных бюджетными учреждениями на оплату энергоресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в целях финансирования их прочих текущих расходов на закупку товаров и услуг в пределах утвержденных расходов бюджета города по статье на содержание бюджетных учреждений;

создание условий развития рынка энергосервисных услуг и энергоаудита.

Руководителем Программы является Администрация города. Координация, управление и контроль хода реализации мероприятий Программы возлагается на ОПТ, который несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, за рациональное использование выделенных на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий городской долгосрочной целевой программы осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации городской долгосрочной целевой Программы ОПТ представляет в отдел экономического анализа, финансовых ресурсов и инвестиций Администрации города ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе выполнения Программы по форме в соответствии с Порядком проведения и критериям оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города от 07.04.2009 N 740 "О порядке разработки, формирования и реализации городских долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ".

В случае внесения в отчетном периоде изменений в Программу ОПТ представляет копии документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений.

ОПТ обеспечивает сбор и обработку информации от исполнителей Программы:

ежегодные сведения о ходе реализации Программы, а также об обеспечении соответствия результатов реализации Программы информации, представляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;

ежегодные, в установленном порядке, предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программно-целевыми мероприятиями, предложения по уточнению затрат по программным мероприятиям и обоснования предлагаемых изменений;

уточнения по объемам и источникам финансирования мероприятий Программы;

целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации программных мероприятий, ежеквартальную отчетность о реализации Программы;

бюджетные заявки на соответствующий финансовый год по финансированию городской долгосрочной целевой программы.

## Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ОПТ осуществляет сбор информации о ходе реализации мероприятий Программы от исполнителей Программы.

На основе полученной информации ОПТ представляет в отдел экономического анализа, финансовых ресурсов и инвестиций Администрации города ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе выполнения Программы по форме в соответствии с Порядком проведения и критериям оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ, утвержденым постановлением Администрации города от 07.04.2009 N 740 "О порядке разработки, формирования и реализации городских долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ".

ОПТ ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономического анализа, финансовых ресурсов и инвестиций Администрации города отчет о реализации Программы, который должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов всего, и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий Программы;

перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы;

анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения программных мероприятий и неосвоения финансовых средств;

предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей и прекращению дальнейшей реализации Программы.

В случае необходимости внесения в отчетном периоде соответствующих изменений в Программу ОПТ представляет копии документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений, а также по запросу отдела экономического анализа, финансовых ресурсов и инвестиций Администрации города ОПТ представляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации города, проект которого разрабатывает ОПТ.

## Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИТВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих показателей социально-экономического развития города:

обеспечение потребностей населения и экономики города в энергетических ресурсах:

сокращение числа аварий инженерных систем коммунального хозяйства;

использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры;

развитие и повышение эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса:

сокращение потерь электрической и тепловой энергии в сетях;

обеспечение устойчивой работы и безопасности топливно-энергетического комплекса;

применение возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива;

реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления населением и бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, в том числе:

сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда;

создание условий для вовлечения в решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет:

развития нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

проведения разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;

развитие рынка энергосервисных услуг.

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования.

При реализации программных мероприятий не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Оценка эффективности реализации подпрограмм и Программы в целом производится в соответствии с методикой, приведенной в приложении 3.

Расчет целевых показателей, используемых при оценке эффективности подпрограмм и Программы в целом осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273.

Управляющий делами

Администрации города

А.Е.НЕУЙМИН

## Приложение 1

к городской долгосрочной

целевой Программе

"Энергосбережение и повышение

энергоэффективности

в городе Новочеркасске

на период 2010-2020 годов"

ОБЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ

НА ПЕРИОД 2010-2020 ГОДОВ"

| N п/п | Наименование показателей | Единица измере- ния | Значения целевых показателей | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |  |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Доля объемов ЭЭ, рас- четы за которую осуще- ствляются с использо- ванием приборов учета (в части МКД - с использованием коллек- тивных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 83,5 | 85,6 | 91,5 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.2. | Доля объемов ТЭ, рас- четы за которую осуще- ствляются с использо- ванием приборов учета (в части МКД - с использованием коллек- тивных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 23,7 | 30,5 | 73,3 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с ис- пользованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 75,3 | 76,1 | 85,2 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.4. | Доля объемов природно- го газа, расчеты за который осуществляются с использованием при- боров учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в об- щем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 51,5 | 52,1 | 77,4 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.5. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энерго- сбережению и повышению энергетической эффек- тивности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 83,5 | 85,6 | 91,5 | 100 | 100 | 100 |  |

## Приложение 2

к городской долгосрочной

целевой Программе

"Энергосбережение и повышение

энергоэффективности

в городе Новочеркасске

на период 2010-2020 годов"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ

НА ПЕРИОД 2010-2020 ГОДОВ"

### Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ"

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. руб. | Ожидаемые рузультаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финанси- рования | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015- 2020 |  |
| 1 | Организационные мероприятия |
| 1.1 | Разработка графика обязательных энер- гетических обследо- ваний бюджетных учреждений | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | не требу- ет финан- сирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение обяза- тельных энергетиче- ских обследований зданий, строений, сооружений | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | - | - | - | - | - | - | - | Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбереже- нию |
|  |  |  | местный бюджет | - | 6,42 | 6,42 | - | - | 12,84 <**> |  |
| 1.3 | Ежеквартальная отчетность перед соответствующими структурами Админи- страции города о ходе реализации мероприятий по энергосбережению | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | не требу- ет финан- сирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Содействие заключе- нию энергосервисных договоров | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | не требу- ет финан- сирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Создание системы мониторинга за реа- лизацией энергосер- висных контрактов | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | не требу- ет финан- сирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Назначение ответст- венных за энерго- сбережение в учреж- дениях и организа- циях | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | не требу- ет финан- сирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Постоянный кон- троль, технический и финансовый учет эффекта от внедре- ния энергосберегаю- щих мероприятий по энергосервисным договорам | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | не требу- ет финан- сирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Технические мероприятия |
| 2.1 | Оснащение зданий, строений, сооруже- ний приборами учета используемых энер- гетических ресурсов | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | - | - | - | - | - | - | - | Уменьшение потребления энергоресурсов и воды до 20% |
|  |  |  | местный бюджет | - | 19,002 | - | - | - | 4,24 |  |
| 2.2 | Повышение энергети- ческой эффективно- сти систем освеще- ния зданий, строе- ний, сооружений: замена ламп накали- вания на энергосбе- регающие, в том числе не менее 20% светодиодные, уста- новка датчиков освещенности и движения | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | - | - | - | - | - | - | - | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение до 80% |
|  |  |  | местный бюджет | - | 3,906 <*> | 23,04 <*> | - | - | 15,95 <*> |  |
| 2.3 | Проведение гидрав- лической регулиров- ки, автоматической или ручной баланси- ровки распредели- тельных систем ото- пления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, уста- новка термостатиче- ских регуляторов на радиаторах отопления | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | местный бюджет | - | - | 0,9 <*> | 1,4 <*> | 1,4 <*> | 1,8 <*> | Уменьшение потребления тепловой энер- гии на 3-5% |
| 2.4 | Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | местный бюджет | - | - | - | 0,5 <*> | 0,5 <*> | - | Уменьшение потребления воды на 20-30% |
| 2.5 | Установка дополни- тельных инфракрас- ных излучателей в помещениях с высо- кими потолками | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | местный бюджет | - | - | - | 0,5 <*> | - | - | Уменьшение потребления тепловой энер- гии до 3% ука- занными поме- щениями <*> |
| 2.6 | Дополнительное отопление и горячее водоснабжение с использованием сол- нечных коллекторов | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | местный бюджет | - | - | - | - | 8,8 <*> | 26,6 <*> | Уменьшение потребления тепловой энер- гии на 50-60% <*> |
| 2.7 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооруже- ний при кап. ремон- те, утепление зданий, строений, сооружений: замена окон, дверей, уста- новка доводчиков | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | местный бюджет | - | - | 4,4 <*> | 4,4 <*> | 4,4 <*> | 22,1 <*> | Уменьшение потребления тепловой энер- гии до 25% <*> |
| 2.8 | Внедрение автомати- зированной системы учета энергоресур- сов в бюджетных учреждениях города | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | местный бюджет | - | - | - | 1,8 <*> | 1,8 <*> | - | Уменьшение потребления энергоресурсов и воды до 15% |
| 2.9 | Перекладка электри- ческих сетей для снижения потерь электрической энер- гии в зданиях, строениях, сооруже- ниях | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | местный бюджет | - | - | 1,8 <*> | 1,8 <*> | 1,8 <*> | 8,8 <*> | Уменьшение потребления электроэнергии на 3-5% <*> |
| 2.10 | Автоматизация по- требления тепловой энергии зданиями, строениями, соору- жениями | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | - | - | - | - | - | - | - | Уменьшение потребления тепловой энер- гии до 20-30% |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 7,1 <*> | 7,1 <*> | 7,1 <*> | 3,5 <*> |  |
| 2.11 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, раз- водящих трубопрово- дов отопления и горячего водоснаб- жения в зданиях, строениях, сооруже- ниях | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | местный бюджет | - | 1,0 <*> | 1,1 <*> | 1,0 <*> | - | 2,7 <*> | Уменьшение потребления тепловой энер- гии до 10% <*> |
| 2.12 | Замена систем ото- пления и горячего водоснабжения | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | местный бюджет | - | - | - | 3,0 <*> | 4,0 <*> | 8,0 <*> | Уменьшение потребления тепловой энер- гии до 10% <*>, воды - до 10% <*> |
| 2.13 | Замена неэффектив- ных отопительных котлов в индивиду- альных системах отопления зданий, строений, сооруже- ний | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | местный бюджет | - | - |  | 1,8 <*> | 1,8 <*> | - | Уменьшение потребления топлива до 20% <*> |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.14 | Установка теплоот- ражающих экранов за радиаторами отопле- ния | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | местный бюджет | - | 0,5 <*> | 0,5 <*> | - | - | - | Уменьшение потребления тепловой энер- гии до 8% <*> |
| 2.15 | Закупка энергопо- требляющего обору- дования высоких классов энергетиче- ской эффективности | Управления образования, здравоохране- ния, культуры и искусства и их муниципаль- ные учреждения | местный бюджет | - | 0,9 <*> | 1,4 <*> | 1,4 <*> | 1,8 <*> | 5,3 <*> | Уменьшение потребления энергоресурсов до 50% <*> |
|  | Всего |  |  |  | 31,72 | 46,66 | 24,7 | 33,4 | 111,83 |  |

--------------------------------

<*> Расходы на мероприятия подпрограммы и экономическая эффективность уточняются после проведения обязательных энергетических обследований учреждений.

<**> Повторное проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений.

### Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ"

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. руб. | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансиро- вания | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015- 2020 |  |
| 1 | Проведение обяза- тельного энергети- ческого обследова- ния источников теплоснабжения | МУП "Тепловые сети" | собствен- ные сред- ства | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент строительства и городского развития Администрации города (ДСиГР) | местный бюджет | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнить проекты оптимизации систем теплоснабжения в городе с учетом эффективного радиу- са теплоснабжения | ДСиГР | местный бюджет | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнить эксперти- зу нормативов по- терь тепла в наруж- ных тепловых сетях | МУП "Тепловые сети" | собствен- ные сред- ства | 1,95 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |
| 4 | Разработать проекты ликвидации нерента- бельных и встроен- ных котельных | ДСиГР | местный бюджет | 3 |  | 1,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |
| 5 | Выполнить закрытие подвальной котель- ной по ул. Хмель- ницкого Б., 2 со строительством блочно-модульной котельной, с пере- ключением на нее существующих нагрузок | ДСиГР | внебюджет- ные источ- ники | 8,3 <**> |  | 8,3 <**> |  |  |  |  |  |
| 6 | Выполнить замену подпиточных и сете- вых насосов | МУП "Тепловые сети" | собствен- ные сред- ства | 1,534 | 0,332 | 0,498 | 0,704 |  |  |  |  |
| 7 | Произвести модерни- зацию оборудования на котельных с уче- том оптимизации их тепловой мощности | ДСиГР | местный бюджет | 20,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 8 | Внедрить на насос- ном и вентиляцион- ном оборудовании частотно-регулируе- мые приводы | ДСиГР | местный бюджет | 0,9 |  | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |  |  |
| 9 | Осуществить меро- приятия по ликвида- ции "перетопа" на цели ГВС | МУП "Тепловые сети" | собствен- ные сред- ства | 0,709 | 0,55 | 0,159 |  |  |  |  |  |
| 10 | Внедрить антинакип- ную электрохимиче- скую обработку се- тевой воды на базе аппарата АЭ-А-120 | МУП "Тепловые сети" | собствен- ные сред- ства | 0,61 | 0,185 | 0,205 | 0,22 |  |  |  |  |
| 11 | Разработать проекты использования на котельных тепловых насосов для утили- зации ВЭР с продув- ками котлов | ДСиГР | местный бюджет | 3,15 |  | 2,05 | 1,1 |  |  |  |  |
| 12 | Разработать проекты использования на котельных тепловых насосов для утили- зации ВЭР с продув- ками котлов | ДСиГР | местный бюджет | 2,0 |  | 0,6 | 0,6 | 0,8 |  |  |  |
| 13 | Разработать и внедрить проекты реконструкции котельных с учетом внедрения приборов учета, систем авто- матизации и диспет- черизации. Выпол- нить тепло-гидрав- лические расчеты и наладку тепловых сетей | ДСиГР | местный бюджет | 5,0 |  | 2,0 | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | ДСиГР | местный бюджет | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| 14 | Выполнить реконст- рукцию и замену тепловых сетей, используя беска- нальную прокладку трубопроводов, предварительно изолированных ППУ с ОДК | ДСиГР | местный бюджет | 35,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 |  |  |
| 15 | Выполнить замену ламп накаливания на энергосберегающие | МУП "Тепловые сети" | собствен- ные сред- ства | 0,274 | 0,137 | 0,054 | 0,083 |  |  |  |  |
| 16 | Разработать ком- плекс мер, направ- ленных на улучшение платежной дисципли- ны при оплате за тепловую энергию, ФЗ "О теплоснабже- нии" | ДСиГР | местный бюджет | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 17 | Создать и организо- вать работу муници- пального обучающего центра энергетиче- ской эффективности | ДСиГР | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Провести энергети- ческое обследование | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 4,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
| 19 | Выполнять замену участков водопро- водной сети ежегод- но по 3,2 км из полиэтилена d = 150-400 мм с целью увеличения пропуск- ной способности и сокращения утечек питьевой воды на 15%. Окупаемость - 3-4 года | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 48,0 |  | 15,0 | 16,5 | 16,5 |  |  |  |
| 20 | Выполнить проект основного водозабо- ра Старочеркасск - Новочеркасского водопровода | МУП "Горводо- канал" | внебюджет- ные источ- ники | 150,0 <**> |  | 2,5 <**> | 47,5 <**> | 50,0 <**> | 50,0 <**> |  |  |
| 21 | Выполнить ликвида- цию КНС-6 и заме- нить ее на самотеч- ный коллектор d = 250 мм из полиэти- леновой трубы. Оку- паемость - 2-3 года с учетом сокращения затрат на эксплуа- тацию | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 0,784 |  |  | 0,784 |  |  |  |  |
| 22 | Выполнить замену насосного оборудо- вания на более эффективное на 7 канализационных станциях. Окупае- мость - 3-4 года с учетом сокращения затрат на эксплуа- тацию КНС | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 16,408 |  | 4,102 | 4,102 | 4,102 | 4,102 |  |  |
| 23 | Выполнить замену одного насосного оборудования марки 1Д-1250/63 на на- сосной станции 3-го подъема на насос HS 350 x 300 x 480. Окупаемость - 3 года | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 1,34 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |
| 24 | Выполнить строи- тельство 2-го на- порного коллектора Д = 600 мм из трубы ПЭ от ГКНС до ОСК НЗСП | МУП "Горводо- канал" | внебюджет- ные источ- ники | 120,0 <**> |  |  |  | 60,0 <**> | 60,0 <**> |  |  |
| 25 | Приобретение и установка на ОСВ автоматических кон- денсаторных устано- вок компенсации реактивной мощности типа УКРМА-0,4-100 кВАр, что позволит сократить электро- потребление на 160 тыс. кВт/час в год | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 0,047 | 0,047 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Приобретение и ус- тановка на насосную станцию I подъема БОС автоматических конденсаторных установок компенса- ции реактивной мощ- ности типа УКРМА- 0,4-100 кВАр, что позволит сократить электропотребление на 135 тыс. кВт/час в год | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 0,047 | 0,047 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Приобретение и установка на БОС автоматических кон- денсаторных устано- вок компенсации реактивной мощности типа УКРМА-0,4-50 кВАр, что позволит сократить электро- потребление на 67 тыс. кВт/час в год | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 0,035 |  | 0,035 |  |  |  |  |  |
| 28 | Приобретение и установка на КНС-4А автоматических кон- денсаторных устано- вок компенсации реактивной мощности типа УКРМА-0,4-67 кВАр, что позволит сократить электро- потребление на 66 тыс. кВт/час в год | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 0,042 |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
| 29 | Приобретение и установка на ГКНС автоматических кон- денсаторных устано- вок компенсации реактивной мощности типа УКРМА-0,4-67 кВАр, что позволит сократить 94 тыс. кВт/час в год | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 0,042 |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
| 30 | Приобретение и установка на ВНС ул. Народная, 29 частотно-регулируе- мых приводов (ЧРП) Е2-8300-007Н, что позволит сократить электропотребление на 3 тыс. кВт/час в год | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Приобретение и установка на ВНС ул. Кривошлыкова, 7 частотно-регулиру- емых приводов (ЧРП) Е2-8300-007Н, что позволит сократить электропотребление на 1,7 тыс. кВт/час в год | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Приобретение и установка на ВНС сп. Красный 39, частотно-регулиру- емых приводов (ЧРП) Е2-8300-007Н, что позволит сократить электропотребление на 2,4 тыс. кВт/час в год | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Приобретение и установка на ВНС ул. Буденновская, 161 частотно-регу- лируемых приводов (ЧРП) Е2-8300-007Н, что позволит сокра- тить электропотреб- ление на 2,1 тыс. кВт/час в год | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена 100 Вт лам- почек накаливания в помещениях техноло- гического оборудо- вания на диодные энергосберегающие лампы в кол-ве 500 шт., что позволит сократить электро- потребление на 110 тыс. кВт/час в год | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 0,125 | 0,125 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Установка приборов учета теплоэнергии в кол-ве 4 шт., что позволит более рационально исполь- зовать поданную на предприятие тепло- энергию и снизит затраты предприятия на ее уплату | МУП "Горводо- канал" | собствен- ные сред- ства | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 36 | Мероприятия по ос- нащению средствами коммерческого учета водного ресурса ТСЖ (ЖСК) в кол-ве 149 шт., что позволит сократить потери воды от подачи в сеть на 100 тыс. куб. м в год | МУП "Горводо- канал" | внебюджет- ные источ- ники | 5,96 <**> |  | 2,0 <**> | 3,96 <**> |  |  |  |  |
| 37 | Мероприятия по ос- нащению средствами коммерческого учета водного ресурса садоводческих това- риществ в кол-ве 79 шт., что позволит сократить потери воды от подачи в сеть на 25 тыс. куб. м в год | МУП "Горводо- канал" | местный бюджет | 1,58 |  | 0,79 | 0,79 |  |  |  |  |
| 38 | Мероприятия по ос- нащению средствами коммерческого учета водного ресурса частного сектора в кол-ве 7529 шт., что позволит сокра- тить потери воды от подачи в сеть на 62 тыс. куб. м в год | МУП "Горводо- канал" | внебюджет- ные источ- ники | 6,0 <**> |  | 3,0 <**> | 3,0 <**> |  |  |  |  |
| 39 | Планомерно, начиная с 2013 года, заме- нить неизолирован- ные провода марки А, АС, протяженно- стью 882 км на изолированные СИП | Департамент городского хозяйства | местный бюджет | 60,0 <*> | - | - | - | 10,0 <*> | 10,0 <*> | 40,0 <*> |  |
| 40 | Внедрить пилотный проект по установке светодиодных све- тильников, и на его основе произвести замену светильников типа ЖКУ с электро- лампами ДРЛ на све- тодиодные светиль- ники | Департамент городского хозяйства | местный бюджет | 5,0 <*> | - | - | - | - | 2,0 <*> | 3,0 <*> |  |
| 41 | Внедрить автомати- зированную систему учета, контроля и управления потреб- лением электроэнер- гии в уличных сетях освещения | Департамент городского хозяйства | местный бюджет | 9,0 <*> | - | - | - | 2,0 <*> | 2,0 <*> | 5,0 <*> |  |
| 42 | Итого |  |  | 515,005 | 2,121 | 65,187 | 102,193 | 159,152 | 138,352 | 48 |  |

--------------------------------

<*> Расходы на мероприятия подпрограммы и экономическая эффективность уточняются после проведения обязательных энергетических обследований учреждений.

<**> Суммы финансирования подпрограммы из внебюджетных источников корректируются после заключения договоров или концессионных соглашений

### Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ"

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. руб. | Ожидаемые рузультаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансиро- вания | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015- 2020 |  |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энерго- сбережения и повы- шения энергетиче- ской эффективности в жилищном фонде | ДСиГР | не требует финансиро- вания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация и проведение "круглых столов" и других аналогичных меро- приятий с участием представителей ТСЖ, управляющих компа- ний, энергоснабжаю- щих организаций и энергосервисных компаний с целью обмена положитель- ным опытом работы в области энергосбе- режения в жилищной сфере | ДСиГР | местный бюджет | 0,4 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 1.3 | Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с тре- бованиями законода- тельства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | ДСиГР | местный бюджет | 0,4 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 1.4 | Дооснащение коллек- тивными приборами учета используемых энергетических ресурсов в много- квартирных домах. Всего: | ДСиГР, собст- венники жилых помещений | внебюджет- ные источ- ники | 184,76 | - | 129,33 | 55,43 | - | - | - | Снижение удельных показателей энергопотреб- ления на 10- 15% от удель- ных показате- лей 2007 года |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода |  |  | 9,91 | - | 6,94 | 2,97 | - | - | - |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 115,02 | - | 80,51 | 34,51 | - | - | - |  |
|  | холодная вода |  |  | 46,7 | - | 32,69 | 14,01 | - | - | - |  |
|  | электроэнергия |  |  | 13,13 | - | 9,19 | 3,94 | - | - | - |  |
| 1.5 | Оснащение поквар- тирными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах. Всего: | ДСиГР, собст- венники жилых помещений | внебюджет- ные источ- ники | 340,69 | - | 238,49 | 102,21 | - | - | - | Снижение удельных показателей энергопотреб- ления на 10- 15% от удель- ных показате- лей 2007 года |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | природный газ |  |  | 245,38 | - | 171,76 | 73,61 |  |  |  |  |
|  | горячая вода |  |  | 8,98 | - | 6,29 | 2,69 | - | - | - |  |
|  | холодная вода |  |  | 85,83 | - | 60,08 | 25,75 | - | - | - |  |
|  | электроэнергия |  |  | 0,5 | - | 0,35 | 0,15 | - | - | - |  |
| 1.6 | Дооснащение индиви- дуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в жилых домах. Всего: | ДСиГР, собст- венники жилых помещений | внебюджет- ные источ- ники | 46,2 | - | 32,3 | 13,9 | - | - | - | Снижение удельных показателей энергопотреб- ления на 10- 15% от удель- ных показате- лей 2007 года |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | природный газ |  |  | 24,3 | - | 17 | 7,3 |  |  |  |  |
|  | холодная вода |  |  | 21,73 | - | 15,21 | 6,52 | - | - | - |  |
|  | электроэнергия |  |  | 0,13 | - | 0,09 | 0,04 | - | - | - |  |
|  | Итого по разделу I |  |  | 572,40 | - | 400,31 | 171,69 | 0,2 | 0,2 | - |  |
| 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде |
| 2.1 | Проведение энерге- тических обследова- ний многоквартирных домов, включая диагностику опти- мальности структуры потребления энерге- тических ресурсов | ДСиГР | местный бюджет | 4,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - | Разработка энергетиче- ских паспор- тов много- квартирных домов (выбо- рочно) |
| 2.2 | Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в мно- гоквартирных домах, не подлежащих капи- тальному ремонту | собственники жилых помеще- ний и управ- ляющие органи- зации, ДСиГР | внебюджет- ные источ- ники | 1046,4 | - | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 581,3 | Снижение расходов на тепловую энергию на 28% |
| 2.3 | Реализация меропри- ятий по утеплению фасадов, кровли, перекрытий подва- лов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, при проведе- нии капитального ремонта многоквар- тирных домов | собственники жилых помеще- ний и управ- ляющие компа- нии | внебюджет- ные источ- ники | 3947,1 | - | 438,6 | 438,6 | 438,6 | 438,6 | 2192,8 | Снижение расходов на тепловую энергию на 28% |
| 2.4 | Внедрение системы автоматизации по- требления тепловой энергии многоквар- тирными домами в части автоматизации индивидуальных теп- ловых пунктов или узлов управления и пофасадного регули- рования | собственники жилых помеще- ний и управ- ляющие компа- нии | внебюджет- ные источ- ники | 346,9 | - | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 193 | Снижение расходов на тепловую энергию на 30% |
| 2.5 | Восстановление/вне- дрение циркуляцион- ных систем горячего водоснабжения, про- ведение гидравличе- ской регулировки, автоматической/ ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в много- квартирных домах | ДСиГР | внебюджет- ные источ- ники | 50,8 | - | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 28,2 | Снижение расходов на электроэнер- гию на 15% |
| 2.6 | Установка частотно- го регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения мно- гоквартирных домов | собственники жилых помеще- ний и управ- ляющие компа- нии | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение потребляемой электроэнер- гии оборудо- ванием на 50% |
| 2.7 | Реконструкция и модернизация лифто- вого хозяйства. Установка преобра- зователей частоты для электроприводов лифтов | собственники жилых помеще- ний и управ- ляющие компа- нии | внебюджет- ные источ- ники | 187,5 | - | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 104,1 | Снижение потребляемой электроэнер- гии оборудо- ванием на 20% |
| 2.8 | Установка энерго- сберегающих анти- вандальных светиль- ников, оборудован- ных датчиками дви- жения или присутст- вия человека в мес- тах общего пользо- вания многоквартир- ных домов | собственники жилых помеще- ний и управ- ляющие компа- нии | внебюджет- ные источ- ники | 84,5 | - | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 46,9 |  |
| 2.9 | Замена ламп накали- вания на энергоэф- фективные освети- тельные устройства в общежитиях | ДСиГР | местный бюджет | 0,74 | - | 0,37 | 0,37 | - | - | - |  |
| 2.10 | Разработка и внедрение пилотного проекта "Энергоэф- фективный квартал" | ДСиГР | местный бюджет - 10%, вне- бюджетные источники | 150,0 | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | Снижение потребления ТЭР на 25% |
| 2.11 | Разработка и внедрение пилотного проекта "Энергоэф- фективный дом" | ДСиГР | местный бюджет - 10%, вне- бюджетные источники | 10,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | Снижение теп- лопотерь дома на 50% |
|  | Итого по разделу II |  |  | 5827,84 | - | 631,57 | 686,57 | 684,2 | 679,2 | 3146,3 |  |
|  | Всего по разделам |  |  | 6400,24 | - | 1031,88 | 858,26 | 684,4 | 679,4 | 3146,3 |  |

### Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ"

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственые исполнители | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. руб. | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансиро- вания | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Модернизация подвижного состава |  | местный бюджет | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | Экономический эффект от экономии электроэнергии: в натуральных едини- цах - 3994 тыс. кВт ч; в финансо- вых средствах - 11943 тыс. руб. Потенциал энерго- сбережения элект- роэнергии к тек. э/потреблению к 2020 г. - 25% (достижимо в 2016 г.). Восстановле- ние подвижного состава по сравне- нию с 2009 г. к 2016 г. - 100% |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - |  |
| 2 | Капитальный ремон контактной сети |  | местный бюджет | - | 0,5 | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт рельсового пути |  | местный бюджет | - | 3 | 3 | 4,99 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Эксплуатационные затраты (материалы, запасные части, техническое обслу- живание и текущий ремонт и т.д.) |  | местный бюджет | - | 31,5 | 31,25 | 34,26 | 45 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | местный бюджет | - | 35 | 68 | 73 | 78 | 83 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 35 | 101 | 106 | 111 | 116 | 53 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |

### Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"ПРОПАГАНДА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ"

| N п/п | Планируемые мероприятия | Источники финанси- рования | Испол- нители | Объем финансиро- вания на весь пери- од реали- зации под- рограммы, млн. руб. | В том числе по годам | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Проведение опросов в области энергосбере- жения и повышения энергетической эффективности | местный бюджет | на кон- курсной основе | 1,8 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | Пятипроцентное сокращение потребления энер- горесурсов и воды населением (за счет информирова- ния, популяриза- ции и пропаганды) составит: тепла - 18840,13 Гкал (27018,469 тыс. руб.), электро- энергии - 6277,95 тыс. кВт ч (15045,7 тыс. руб.), газа - 5793,88 тыс. куб. м (14577,402 тыс. руб.), воды - 1080,31 тыс. куб. м (22157,138 тыс. руб.). Таким об- разом, совокупная 5-процентная эко- номия ТЭР и воды достигает 78798,709 тыс. руб., или округ- ленно 78,8 млн. руб. в год |
| 1.1 | Проведение соцопро- сов по отношению жителей города Ново- черкасска к проблеме энергосбережения |  |  | 0,9 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |  |
| 1.2 | Проведение опросов промышленных пред- приятий об оценке резерва экономии и требуемого оборудо- вания |  |  | 0,9 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |  |
| 2 | Создание, пропаганда и поддержка сайта и базы данных город- ской целевой программы | местный бюджет | на кон- курсной основе | 2,7 | 0 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 2.1 | Создание сайта го- родской целевой про- граммы (структура, дизайн, макет, тех- ническая реализация) |  |  | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Создание базы данных по проблемам энерго- сбережения и повыше- ния энергоэффектив- ности |  |  | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Создание и работа группы постоянного мониторинга хода реализации мероприя- тий подпрограммы и достижения планируе- мых целевых показа- телей |  |  | 2,6 | 0 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 3 | Разработка и разме- щение социальной рекламы, освещение в средствах массовой информации и в информационно-теле- коммуникационных сетях мероприятий в области энергосбере- жения и повышения энергетической эффективности | местный бюджет в рамках текущего финанси- рования |  | 4,37 | 0 | 1,75 | 0,5 | 0,53 | 0,15 | 0,48 | 0 | 0,48 | 0 | 0,48 | 0 |  |
| 3.1 | Разработка и разме- щение рекламы на транспорте | местный бюджет | на кон- курсной основе | 0,9 | 0 | 0,3 | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |  |
| 3.2 | Разработка и разме- щение рекламы на билбордах | местный бюджет | на кон- курсной основе | 1,2 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |  |
| 3.3 | Разработка и разме- щение рекламы на местном телеканале | местный бюджет | на кон- курсной основе | 0,77 | 0 | 0,3 | 0,15 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 |  |
| 3.4 | Разработка и показ рекламных роликов перед сеансами в кинотеатрах | местный бюджет | на кон- курсной основе | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Разработка и разме- щение в подъездах на базе стационарных стендов рекламы и разъясняющей инфор- мации: | местный бюджет | на кон- курсной основе | 0,5 | 0 | 0,35 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - о требованиях по оснащению приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергети- ческой эффективности требованиях, предъ- являемых к собствен- никам жилых домов, собственникам поме- щений в многоквар- тирных домах, лицам, ответственным за содержание много- квартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - о возможных типо- вых решениях повыше- ния энергетической эффективности и энергосбережения (использование энер- госберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - о реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электри- ческой энергии населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Раскрытие инвестици- онной привлекатель- ности города для привлечения внебюд- жетных средств для финансирования меро- приятий по пропаган- де энергосбережения | местный бюджет | на кон- курсной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.7 | Разработка и разме- щение информации об энергосбережении на оборотной стороне уведомлений об опла- те за коммунальные услуги | местный бюджет | на кон- курсной основе | 0,75 | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0 |  |
| 4 | Проведение специали- зированных конкур- сов, разработка методик и ведение рейтингов в области энергосбережения и повышения энергети- ческой эффективности | местный бюджет в рамках текущего финанси- рования | на кон- курсной основе | 0,8 | 0 | 0,35 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 4.1 | Разработка методики и ведение рейтинга энергоэффективности промышленных пред- приятий и предпри- ятий бюджетной сферы | местный бюджет | на кон- курсной основе | 0,8 | 0 | 0,35 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 5 | Разработка методоло- гической, учебно- методической и про- светительской лите- ратуры, проведение обучающих курсов и публичных мероприя- тий в области энер- госбережения и повы- шения энергетической эффективности | местный бюджет в рамках текущего финанси- рования |  | 6,1 | 0 | 3,7 | 0,75 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,85 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5.1 | Разработка и издание разъясняющей брошюры "Энергосбережение в быту" и доставка ее по почтовым ящикам | местный бюджет | на кон- курсной основе | 1 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2 | Разработка и издание учебно-методических пособий по организа- ции энергосбережения в различных сферах | местный бюджет | на кон- курсной основе | 1,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Разработка и прове- дение в школах "урока энергосбере- жения", творческих конкурсов учениче- ских работ в области энергосбережения и повышения энергети- ческой эффективности | местный бюджет | на кон- курсной основе | 1,35 | 0 | 0,25 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5.4 | Создание обучающих курсов и проведение обязательного обуче- ния в бюджетной сфе- ре руководящих лиц, ответственных за эксплуатацию зданий | местный бюджет | на кон- курсной основе | 0,75 | 0 | 0,55 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.5 | Организация обучения специалистов в об- ласти энергосбереже- ния и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергети- ческих обследований, подготовки и реали- зации энергосервис- ных договоров (контрактов) | местный бюджет | на кон- курсной основе | 1 | 0 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.6 | Разработка мероприя- тий оперативного энергосбережения, методических и аги- тационных материалов для распространения среди жителей, в бюджетной сфере, для учащихся и студентов | местный бюджет | на кон- курсной основе | 0,6 | 0 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 15,77 | 0 | 6,85 | 1,55 | 0,93 | 0,6 | 1,48 | 1,15 | 0,88 | 0,45 | 0,88 | 1 |  |

## Приложение 3

к городской долгосрочной

целевой Программе

"Энергосбережение и повышение

энергоэффективности

в городе Новочеркасске

на период 2010-2020 годов"

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ НА ПЕРИОД 2010-2020 ГОДОВ"

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется ОПТ ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Iф    Iф        Iф

1     2         n

--- + --- + ... ---

In    In        In

1     2         n

Е = ------------------- х 100%,

n

где Е - эффективность реализации Программы (процентов);

Iф  - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

1

In  - нормативный индикатор, утвержденный Программой;

1

n - количество индикаторов Программы.