# АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 июня 2011 г. N 325

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РАБОТ ПО ОБЛАСТНОЙ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2010 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ" постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 186, по результатам за 2010 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области Трифонова С.Ф.

Глава Администрации

(Губернатор) области

В.Ю.ГОЛУБЕВ

Постановление вносит

министерство промышленности

и энергетики области

# Приложение

к постановлению

Администрации

Ростовской области

от 01.06.2011 N 325

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РАБОТ ПО ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ЗА 2010 ГОД

## 1. Объем финансирования и фактических программных расходов

В 2010 году на реализацию Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года (далее - Программа) из внебюджетных источников предусматривалось выделение 520000,0 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 915175,0 тыс. рублей (176,0 процента), в том числе: внебюджетные источники - 520000,0 тыс. рублей, фактическое выполнение 915175,0 тыс. рублей (176,0 процента). Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице N 1.

### Таблица N 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Источники финансирования | Уточненная сводная бюджетная роспись (тыс. рублей) | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внебюджетные средства | 520000,0 | 915175,0 | 176,0 |
|  | Итого финансирование по Программе | 520000,0 | 915175,0 | 176,0 |

Объемы финансирования и фактическое освоение по источникам финансирования и направлениям расходов Программы приведены в таблице N 2 и приложении N 1.

### Таблица N 2

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ФАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирова- ния | Уточненный план ассигнований на 2010 год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Процент испол- нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе | всего | 520000,0 | 915175,0 | 176,0 |
|  |  | федеральный |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |
|  |  | местный |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 520000,0 | 915175,0 | 176,0 |
| 2. | Проведение обяза- тельного энергети- ческого обследова- ния крупных энерго- снабжающих органи- заций | всего | 2000,0 | 745,0 | 37,3 |
|  |  | федеральный |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |
|  |  | местный |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2000,0 | 745,0 | 37,3 |
| 3. | Модернизация обору- дования, используе- мого для выработки тепловой энергии, в том числе замена его на оборудование с более высоким коэффициентом по- лезного действия, в крупных энергоснаб- жающих организациях | всего | 10000,0 | 226908,0 | 2269,1 |
|  |  | федеральный |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |
|  |  | местный |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 10000,0 | 226908,0 | 2269,1 |
| 4. | Реконструкция и модернизация элек- тросетей для сниже- ния потерь электро- энергии при переда- че в крупных энер- госнабжающих орга- низациях | всего | 180000,0 | 380045,0 | 211,1 |
|  |  | федеральный |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |
|  |  | местный |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 180000,0 | 380045,0 | 211,1 |
| 5. | Реконструкция и модернизация тепло- вых сетей для сни- жения потерь тепло- вой энергии при передаче в крупных энергоснабжающих организациях | всего | 320000,0 | 266117,0 | 83,2 |
|  |  | федеральный |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |
|  |  | местный |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 320000,0 | 266117,0 | 83,2 |
| 6. | Оснащение приборами учета и автоматизи- рованными системами учета отпускаемой тепловой энергии в крупных энергоснаб- жающих организациях | всего | 5000,0 | 39690,0 | 793,8 |
|  |  | федеральный |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |
|  |  | местный |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 5000,0 | 39690,0 | 793,8 |
| 7. | Замена ламп накали- вания на энергосбе- регающие в крупных энергоснабжающих организациях | всего | 3000,0 | 1670,0 | 55,7 |
|  |  | федеральный |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |
|  |  | местный |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Информация об оценке эффективности реализации Программы приведена в приложении N 2.

## 2. Анализ реализации программных мероприятий и показателей

Перечень мероприятий из приложения N 3 к Программе предусматривал выполнение в течение 2010 года 6 мероприятий за счет внебюджетных средств крупных энергоснабжающих организаций области.

В реализации данных мероприятий участвовали 12 организаций: филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго", ОАО "Донэнерго", ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго", ООО "Шахтинская газотурбинная электростанция", филиал ОАО "ОГК-6" Новочеркасская ГРЭС, ООО "Донэнергосбыт", филиал в г. Ростове-на-Дону ООО "ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания", ОАО "Экспериментальная ТЭС", ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону", филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская АЭС" и ОАО "Ростовоблгаз".

По Программе за счет внебюджетных средств было проведено энергетическое обследование 1 здания крупной энергоснабжающей компании, модернизировано 92 единицы оборудования, используемого такими компаниями для выработки тепловой энергии, реконструировано 238 километров электрических сетей в целях снижения потерь при передаче в них электрической энергии, модернизировано 12 километров тепловых сетей для снижения потерь при передаче тепловой энергии, установлено 1822 прибора учета и автоматизированных систем учета отпускаемой тепловой энергии в крупных энергоснабжающих организациях, осуществлена замена 9189 ламп накаливания на энергосберегающие лампы в указанных организациях.

Расхождение плановых и фактических величин ряда натуральных показателей реализации мероприятий Программы объясняется техническими причинами, а по реконструкции тепловых сетей - корректировкой стоимости выполнения работ.

Недовыполнение планового показателя по проведению энергетического обследования организаций связано с переносом ОАО "Донэнерго" выполнения этих мероприятий на 2011 год для аккумулирования средств на ремонтные работы.

Многократное превышение фактических объемов ассигнований над плановым уровнем по направлениям "модернизация оборудования для выработки тепловой энергии", "модернизация электросетей" и "оснащение приборами учета тепловой энергии" обусловлено существенным увеличением объемов финансирования работ и их масштабов в части модернизации оборудования и сетей на запланированных объектах в преддверии отопительного сезона 2010-2011 годов с учетом требований по недопущению нарушения энергоснабжения, а также большим внеплановым объемом работ по восстановлению электроснабжения. На оснащение приборами учета энергоресурсов энергоснабжающие организации направили дополнительно средства для выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а замена ими ламп накаливания на энергосберегающие потребовала меньших затрат при достижении плановых натуральных показателей из-за снижения цен на них.

В 2010 году Программа предусматривала реализацию мер энергосбережения за счет внебюджетных средств энергоснабжающих организаций в сумме 520 млн. рублей. По итогам 2010 года данные организации направили на реализацию указанных мероприятий 915,2 млн. рублей, что на 76 процентов больше, чем предусмотрено Программой. Данные средства направлены на модернизацию систем производства, передачи, потребления и учета энергоресурсов в энергетике, что способствовало снижению энергоемкости валового регионального продукта на 2,0 процента к ее плановому показателю на 2010 год и на 6,8 процента - к уровню 2009 года.

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются на основании показателей приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в области, достигла 99,8 процента, то есть к плановому показателю 2010 года (92,5 процента) увеличилась на 7,3 процента. Показатель вырос благодаря активному дооснащению приборами учета электрической энергии жилого фонда и бюджетных учреждений области в 2010 году, завершению оснащения ими промышленных предприятий и организаций жилищно-коммунальной сферы.

Показатель доли объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются по приборам учета, в объеме природного газа, потребляемого в области, достиг 88,67 процента, то есть к плановому показателю 2010 года (87,0 процента) увеличился на 1,67 процента. Указанный показатель достигнут за счет активного дооснащения приборами учета природного газа объектов жилого фонда, организаций жилищно-коммунальной сферы и промышленных предприятий.

Доля энергоресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергоресурсов, производимых в области, достигла 2,27 процента, то есть к плановому показателю 2010 года (0,5 процента) увеличилась на 1,77 процента, за счет реализации оптимистичного сценария работы в 2010 году объектов гидроэнергетики области и начала производства биотоплива.

По итогам 2010 года 64 процента целевых показателей (34 из 53) Программы выполнены. Основными причинами невыполнения прочих показателей являются:

отсутствие в 2010 году финансирования мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере на областном и муниципальном уровнях (6 показателей);

более высокое фактическое потребление тепловой энергии и природного газа с учетом погодных факторов и увеличения числа их потребителей (4 показателя);

низкие темпы оснащения приборами учета энергоресурсов жилищного фонда области в связи с высокой стоимостью общедомовых приборов учета, отсутствием в необходимом объеме средств на установку приборов учета как у управляющих компаний, так и у собственников жилых домов (квартир) (9 показателей).

В 2010 году в рамках реализации мероприятий указанной Программы были приняты следующие постановления Администрации Ростовской области:

от 26.10.2010 N 267 "Об утверждении Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно";

от 22.11.2010 N 303 "О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на реализацию программ энергосбережения";

от 23.12.2010 N 406 "О порядке предоставления субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности".

В областную программу капитального ремонта домов включены расходы на предоставление субсидий из средств областного бюджета организациям, которые осуществляют снабжение многоквартирных домов энергоресурсами, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на установку в многоквартирных домах области приборов учета энергоресурсов.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия области разработан перечень рекомендуемых мер по энергосбережению для объектов инфраструктуры и имущества общего пользования садоводческих и дачных объединений граждан.

По решению коллегии Администрации области в ходе формирования лимитов потребления энергоресурсов для бюджетной сферы на 2011 год учтено снижение на 3 процента объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях.

Региональная служба по тарифам области утвердила требования к программам энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

В 2010 году разработаны и приняты в 55 территориях области муниципальные программы энергосбережения, а организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает региональная служба по тарифам области, приняли свои программы энергосбережения.

Для расширения государственной поддержки энергосбережения был принят Областной закон от 04.05.2010 N 406-ЗС "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Областного закона "Об инвестиционном налоговом кредите в Ростовской области", которым расширены основания для получения инвестиционного налогового кредита организациям, которые повышают энергоэффективность производства товаров.

До сведения государственных и муниципальных заказчиков было доведено требование о закупке ими с 2011 года только энергоэффективных товаров. В соответствии с пунктом 5 решения коллегии Администрации области от 28.06.2010 N 68 главным распорядителям средств областного бюджета было поручено принять меры по заключению энергосервисных договоров (контрактов), предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов.

С учетом изменений в нормативной базе по энергосбережению и появления новых требований к энергоэффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации зданий высшими учебными заведениями области внесены коррективы в учебные планы профессиональной подготовки по программам организации управления в системе жилищно-коммунального хозяйства. В учебные программы технических высших учебных заведений и образовательных учреждений среднего профессионального образования были включены разделы, посвященные вопросам энергосбережения. В областных учебных центрах начато обучение специалистов органов местного самоуправления и организаций на курсах по энергосбережению.

В 2010 году проведено более 10 семинаров, в том числе 4 кустовых с выездом в муниципальные образования, по вопросам разработки и реализации мер, определенных федеральным законодательством, в работе которых принимали участие более 200 специалистов органов местного самоуправления, организаций и муниципальных предприятий.

В перечень показателей оценки эффективности деятельности глав муниципальных образований включены 3 показателя по энергосбережению (доля энергоресурсов, расчеты за которые проводятся на основе приборов учета, в общем объеме потребляемых в муниципальном образовании энергоресурсов; удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на 1 кв. м общей площади и на человека).

Для организации оснащения жилого фонда приборами учета энергоресурсов: в муниципальных образованиях выпускались информационные листовки; в областных средствах массовой информации размещены репортажи и статьи об установке приборов учета и выполнении энергосберегающих мер; при капитальном ремонте многоквартирных домов выполнялись работы по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов; с 1 июля 2010 г. энергоснабжающие организации направляют собственникам жилья предложения об установке приборов учета энергоресурсов.

Проводилась работа по информационному сопровождению государственной политики энергосбережения, организации выездных семинаров, форумов с участием энергоснабжающих организаций, предприятий, муниципальных образований.

Специалистами профильных министерств области на выставках и семинарах осуществлялся мониторинг рынка энергетических устройств, а также технологий и материалов с высоким классом энергоэффективности.

На 5 областных телевизионных каналах в 2010 году транслировались сюжеты о проводимых в Ростовской области мероприятиях в сфере энергосбережения, основных требованиях федерального законодательства по данному направлению. В 2010 году во всех областных печатных и электронных средствах массовой информации размещено 58 тематических информационных материалов.

Начиная с сентября 2010 года более 40 организаций области стали членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

В части мер по недопущению оборота на территории области с 2011 года ламп накаливания мощностью более 100 Ватт выполнено следующее:

информированы крупные торговые сети области о выполнении рекомендаций о прекращении с 2011 года продажи ламп накаливания мощностью 100 Ватт и более;

подготовлены и направлены в адрес всех органов местного самоуправления области рекомендации о проведении работы с предприятиями потребительского рынка в целях обеспечения требований об энергоэффективности товаров;

тематические информационные сообщения размещены на сайтах администраций муниципальных образований, на стендах, в местных средствах массовой информации, передавались по громкой связи на рынках.

Государственным и муниципальным заказчикам направлены информационные письма о необходимости прекращения закупки с 2011 года ламп накаливания любой мощности для бюджетных нужд, а также о приобретении для бюджетных нужд товаров, отвечающих требованиям законодательства по энергосбережению.

Начальник общего отдела

Администрации области

М.В.ФИШКИН

## Приложение N 1

к отчету о ходе работ

по Областной долгосрочной

целевой программе

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

в Ростовской области

на период до 2020 года

по результатам за 2010 год

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

| Наименование мероприятия | Показатели результативности областных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выпол- нения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  | наименование показателя результатив- ности меро- приятия | единица измере- ния | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по программе |  | 520000 | - | - | - | 520000 | 915175 | - | - | - | 915175 | выпол- нено |
| 4.1.5. Проведение обязательного энерге- тического обследова- ния крупных энерго- снабжающих организа- ций | количество обследованных зданий | единиц | 2 | 1 | -50 | 2000 | - | - | - | 2000 | 745 | - | - | - | 745 | частич- но вы- полнено |
| 4.2.2. Модернизация оборудования, исполь- зуемого для выработки тепловой энергии, в том числе замена его на оборудование с более высоким коэф- фициентом полезного действия, в крупных энергоснабжающих организациях | количество единиц модер- низированного оборудования | единиц | 92 | 92 | 0 | 10000 | - | - | - | 10000 | 226908 | - | - | - | 226908 | выпол- нено |
| 4.2.4. Реконструкция и модернизация элек- тросетей для снижения потерь электроэнергии при передаче в круп- ных энергоснабжающих организациях | протяженность модернизиро- ванной сети | кило- метров | 259 | 238 | -8 | 180000 | - | - | - | 180000 | 380045 | - | - | - | 380045 | выпол- нено |
| 4.2.5. Реконструкция и модернизация тепло- вых сетей для сниже- ния потерь тепловой энергии при передаче в крупных энергоснаб- жающих организациях | протяженность модернизиро- ванной сети | кило- метров | 13 | 12 | -8 | 320000 | - | - | - | 320000 | 266117 | - | - | - | 266117 | частич- но вы- полнено |
| 4.2.6. Оснащение приборами учета и автоматизированными системами учета отпускаемой тепловой энергии в крупных энергоснабжающих организациях | количество единиц уста- новленного оборудования | единиц | 1747 | 1822 | +4 | 5000 | - | - | - | 5000 | 39690 | - | - | - | 39690 | выпол- нено |
| 4.2.10. Замена ламп накаливания на энер- госберегающие в круп- ных энергоснабжающих организациях | количество единиц уста- новленного оборудования | единиц | 9189 | 9189 | 0 | 3000 | - | - | - | 3000 | 1670 | - | - | - | 1670 | частич- но вы- полнено |

## Приложение N 2

к отчету о ходе работ

по Областной долгосрочной

целевой программе

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

в Ростовской области

на период до 2020 года

по результатам за 2010 год

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ЗА 2010 ГОД

┌───┬────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐

│ N │    Наименование показателей    │  Единица  │Ожидаемые  │Фактически │

│п/п│        результативности        │ измерения │результаты,│достигнутые│

│   │     (целевых индикаторов)      │           │предусмот- │результаты │

│   │                                │           │ренные     │реализации │

│   │                                │           │Программой │ Программы │

│   │                                │           │на 2010 год│за 2010 год│

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1. │Энергоемкость валового регио-   │кг у.т./10 │   215,3   │   211,1   │

│   │нального продукта               │тыс. рублей│           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2. │Удельная величина потребления   │           │           │           │

│   │энергоресурсов в многоквартирных│           │           │           │

│   │домах:                          │           │           │           │

│   │электрической энергии           │кВт ч/чел. │   661,3   │  636,81   │

│   │тепловой энергии                │Гкал/кв. м │   0,275   │   0,203   │

│   │природного газа                 │куб. м/чел.│   620,0   │   609,0   │

│   │воды, в том числе:              │куб. м/чел.│   52,0    │   51,69   │

│   │холодной воды                   │куб. м/чел.│   65,0    │   61,8    │

│   │горячей воды                    │куб. м/чел.│   43,0    │   24,4    │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3. │Доля энергоресурсов, производи- │ процентов │    0,5    │   2,27    │

│   │мых с использованием возобнов-  │           │           │           │

│   │ляемых источников энергии,      │           │           │           │

│   │в общем объеме энергоресурсов,  │           │           │           │

│   │производимых на территории      │           │           │           │

│   │области                         │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│4. │Доля объема электрической       │ процентов │   92,5    │   99,8    │

│   │энергии, расчеты за потребление │           │           │           │

│   │которой осуществляются на осно- │           │           │           │

│   │вании показаний приборов учета, │           │           │           │

│   │в общем объеме электрической    │           │           │           │

│   │энергии, потребляемой на терри- │           │           │           │

│   │тории области                   │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│5. │Доля объема тепловой энергии,   │ процентов │   81,0    │   70,35   │

│   │расчеты за потребление которой  │           │           │           │

│   │осуществляются на основании по- │           │           │           │

│   │казаний приборов учета, в общем │           │           │           │

│   │объеме тепловой энергии, потреб-│           │           │           │

│   │ляемой на территории области    │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│6. │Доля объема горячей воды, расче-│ процентов │   80,0    │   80,05   │

│   │ты за потребление которой осуще-│           │           │           │

│   │ствляются на основании показаний│           │           │           │

│   │приборов учета, в общем объеме  │           │           │           │

│   │горячей воды, потребляемой на   │           │           │           │

│   │территории области              │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│7. │Доля объема холодной воды,      │ процентов │   80,0    │   81,11   │

│   │расчеты за потребление которой  │           │           │           │

│   │осуществляются на основании по- │           │           │           │

│   │казаний приборов учета, в общем │           │           │           │

│   │объеме холодной воды, потребляе-│           │           │           │

│   │мой на территории области       │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│8. │Доля объема природного газа,    │ процентов │   87,0    │   88,67   │

│   │расчеты за потребление которого │           │           │           │

│   │осуществляются на основании по- │           │           │           │

│   │казаний приборов учета, в общем │           │           │           │

│   │объеме природного газа, потреб- │           │           │           │

│   │ляемого на территории области   │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │А.1. Динамика энергоемкости     │ кг у.т./  │   21,53   │   21,10   │

│   │валового регионального продукта │тыс. рублей│           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │А.2. Доля объемов электрической │ процентов │   92,5    │   99,8    │

│   │энергии, расчеты за которую     │           │           │           │

│   │осуществляются с использованием │           │           │           │

│   │приборов учета (в части много-  │           │           │           │

│   │квартирных домов - с использова-│           │           │           │

│   │нием коллективных приборов уче- │           │           │           │

│   │та), в общем объеме электриче-  │           │           │           │

│   │ской энергии, потребляемой      │           │           │           │

│   │на территории области           │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │А.3. Доля объемов тепловой энер-│ процентов │   81,0    │   70,4    │

│   │гии, расчеты за которую осущест-│           │           │           │

│   │вляются с использованием прибо- │           │           │           │

│   │ров учета (в части многоквартир-│           │           │           │

│   │ных домов - с использованием    │           │           │           │

│   │коллективных приборов учета),   │           │           │           │

│   │в общем объеме тепловой энергии,│           │           │           │

│   │потребляемой на территории      │           │           │           │

│   │области                         │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │А.4. Доля объемов воды, расчеты │ процентов │   86,0    │   81,0    │

│   │за которую осуществляются с     │           │           │           │

│   │использованием приборов учета   │           │           │           │

│   │(в части многоквартирных домов -│           │           │           │

│   │с использованием общих приборов │           │           │           │

│   │учета), в общем объеме воды, по-│           │           │           │

│   │требляемой на территории области│           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │А.5. Доля объемов природного га-│ процентов │   73,0    │   88,67   │

│   │за, расчеты за который осуществ-│           │           │           │

│   │ляются с использованием приборов│           │           │           │

│   │учета (в части многоквартирных  │           │           │           │

│   │домов - с использованием индиви-│           │           │           │

│   │дуальных и общих приборов уче-  │           │           │           │

│   │та), в общем объеме природного  │           │           │           │

│   │газа, потребляемого на террито- │           │           │           │

│   │рии области                     │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │А.6. Изменение объема производ- │  т у.т.   │  15711,6  │  71330,7  │

│   │ства энергоресурсов с использо- │           │           │           │

│   │ванием возобновляемых источников│           │           │           │

│   │энергии и (или) вторичных       │           │           │           │

│   │энергоресурсов                  │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │А.7. Доля энергоресурсов, произ-│ процентов │    0,5    │   2,27    │

│   │водимых с использованием возоб- │           │           │           │

│   │новляемых источников энергии и  │           │           │           │

│   │(или) вторичных энергоресурсов, │           │           │           │

│   │в общем объеме энергоресурсов,  │           │           │           │

│   │производимых на территории      │           │           │           │

│   │области                         │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │А.8. Объем внебюджетных средств,│ процентов │   0,68    │   1,23    │

│   │используемых для финансирования │           │           │           │

│   │мероприятий по энергосбережению │           │           │           │

│   │и повышению энергоэффективности,│           │           │           │

│   │в общем объеме финансирования   │           │           │           │

│   │региональной программы энерго-  │           │           │           │

│   │сбережения                      │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │В.1. Экономия электрической     │тыс. кВт ч │ 474000,0  │ 2208243,1 │

│   │энергии в натуральном выражении │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │В.2. Экономия электрической     │тыс. рублей│ 801060,0  │ 5962256,4 │

│   │энергии в стоимостном выражении │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │В.3. Экономия тепловой энергии  │ тыс. Гкал │ 282214,6  │  -1744,6  │

│   │в натуральном выражении         │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │В.4. Экономия тепловой энергии  │тыс. рублей│ 130383,0  │-1408306,8 │

│   │в стоимостном выражении         │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │В.5. Экономия воды в натуральном│тыс. куб. м│  8469,6   │  17379,6  │

│   │выражении                       │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │В.6. Экономия воды в стоимостном│тыс. рублей│  33116,1  │ 679542,4  │

│   │выражении                       │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │В.7. Экономия природного газа   │тыс. куб. м│  86459,6  │ -577350,0 │

│   │в натуральном выражении         │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │В.8. Экономия природного газа   │тыс. рублей│ 216794,8  │-194711,09 │

│   │в стоимостном выражении         │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.1. Доля объемов электрической │ процентов │   97,0    │   97,2    │

│   │энергии, потребляемой бюджетными│           │           │           │

│   │учреждениями, расчеты за которую│           │           │           │

│   │осуществляются с использованием │           │           │           │

│   │приборов учета, в общем объеме  │           │           │           │

│   │электрической энергии, потреб-  │           │           │           │

│   │ляемой бюджетными учреждениями  │           │           │           │

│   │области                         │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.2. Доля объемов тепловой      │ процентов │   92,0    │   86,8    │

│   │энергии, потребляемой бюджетными│           │           │           │

│   │учреждениями, расчеты за которую│           │           │           │

│   │осуществляются с использованием │           │           │           │

│   │приборов учета, в общем объеме  │           │           │           │

│   │тепловой энергии, потребляемой  │           │           │           │

│   │бюджетными учреждениями         │           │           │           │

│   │на территории области           │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.3. Доля объемов воды, потреб- │ процентов │   97,0    │   93,7    │

│   │ляемой бюджетными учреждениями, │           │           │           │

│   │расчеты за которую осуществляют-│           │           │           │

│   │ся с использованием приборов    │           │           │           │

│   │учета, в общем объеме воды,     │           │           │           │

│   │потребляемой бюджетными учрежде-│           │           │           │

│   │ниями на территории области     │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.4. Доля объемов природного    │ процентов │   96,0    │   94,2    │

│   │газа, потребляемого бюджетными  │           │           │           │

│   │учреждениями, расчеты за который│           │           │           │

│   │осуществляются с использованием │           │           │           │

│   │приборов учета, в общем объеме  │           │           │           │

│   │природного газа, потребляемого  │           │           │           │

│   │бюджетными учреждениями         │           │           │           │

│   │на территории области           │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.5. Доля расходов бюджета      │ процентов │   1,76    │   2,17    │

│   │области на обеспечение энергоре-│           │           │           │

│   │сурсами бюджетных учреждений    │           │           │           │

│   │(для сопоставимых условий)      │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.6. Доля расходов бюджета      │ процентов │   1,33    │   1,26    │

│   │области на обеспечение энергоре-│           │           │           │

│   │сурсами бюджетных учреждений    │           │           │           │

│   │(для фактических условий)       │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.7. Динамика расходов бюджета  │млн. рублей│   65,5    │   163,8   │

│   │области на обеспечение энергоре-│           │           │           │

│   │сурсами бюджетных учреждений    │           │           │           │

│   │(для фактических условий)       │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.8. Динамика расходов бюджета  │млн. рублей│   496,2   │   986,0   │

│   │области на обеспечение энергоре-│           │           │           │

│   │сурсами бюджетных учреждений    │           │           │           │

│   │(для сопоставимых условий)      │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.9. Доля расходов бюджета об-  │ процентов │    0,0    │    0,0    │

│   │ласти на предоставление субсидий│           │           │           │

│   │организациям коммунального ком- │           │           │           │

│   │плекса на приобретение топлива  │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.10. Динамика расходов бюджета │млн. рублей│    0,0    │    0,0    │

│   │области на предоставление субси-│           │           │           │

│   │дий организациям коммунального  │           │           │           │

│   │комплекса на приобретение       │           │           │           │

│   │топлива                         │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.11. Доля бюджетных учреждений,│ процентов │    0,0    │    0,0    │

│   │финансируемых за счет бюджета   │           │           │           │

│   │области, в общем объеме бюджет- │           │           │           │

│   │ных учреждений, в отношении     │           │           │           │

│   │которых проведено обязательное  │           │           │           │

│   │энергетическое обследование     │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.12. Число энергосервисных     │   штук    │     0     │     0     │

│   │договоров, заключенных государ- │           │           │           │

│   │ственными заказчиками           │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.13. Доля государственных      │ процентов │    0,0    │    0,0    │

│   │заказчиков в общем объеме госу- │           │           │           │

│   │дарственных заказчиков, которыми│           │           │           │

│   │заключены энергосервисные       │           │           │           │

│   │договора                        │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.14. Доля товаров, работ,      │ процентов │    0,0    │    0,0    │

│   │услуг, закупаемых для государст-│           │           │           │

│   │венных нужд в соответствии с    │           │           │           │

│   │требованиями энергоэффективно-  │           │           │           │

│   │сти, в общем объеме закупаемых  │           │           │           │

│   │товаров, работ, услуг для       │           │           │           │

│   │государственных нужд            │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │С.15. Удельные расходы бюджета  │тыс. рублей│   2,59    │   2,43    │

│   │области на предоставление соци- │ /человек  │           │           │

│   │альной поддержки гражданам по   │           │           │           │

│   │оплате жилого помещения и комму-│           │           │           │

│   │нальных услуг на 1 человека     │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │D.1. Доля объемов электрической │ процентов │   99,0    │   74,4    │

│   │энергии, потребляемой в жилых   │           │           │           │

│   │домах (за исключением многоквар-│           │           │           │

│   │тирных домов), расчеты за кото- │           │           │           │

│   │рую осуществляются с использова-│           │           │           │

│   │нием приборов учета, в общем    │           │           │           │

│   │объеме электрической энергии,   │           │           │           │

│   │потребляемой в жилых домах      │           │           │           │

│   │(за исключением многоквартирных │           │           │           │

│   │домов) на территории области    │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │D.2. Доля объемов электрической │ процентов │   89,0    │   45,0    │

│   │энергии, потребляемой в много-  │           │           │           │

│   │квартирных домах, расчеты за    │           │           │           │

│   │которую осуществляются с исполь-│           │           │           │

│   │зованием коллективных (общедомо-│           │           │           │

│   │вых) приборов учета, в общем    │           │           │           │

│   │объеме электрической энергии,   │           │           │           │

│   │потребляемой в многоквартирных  │           │           │           │

│   │домах на территории области     │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │D.3. Доля объемов электрической │ процентов │   99,0    │   99,1    │

│   │энергии, потребляемой в много-  │           │           │           │

│   │квартирных домах, оплата которой│           │           │           │

│   │осуществляется с использованием │           │           │           │

│   │индивидуальных и общих (для     │           │           │           │

│   │коммунальной квартиры) приборов │           │           │           │

│   │учета, в общем объеме электриче-│           │           │           │

│   │ской энергии, потребляемой      │           │           │           │

│   │(используемой) в многоквартирных│           │           │           │

│   │домах на территории области     │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │D.4. Доля объемов тепловой энер-│ процентов │    0,0    │    0,0    │

│   │гии, потребляемой в жилых домах │           │           │           │

│   │(за исключением многоквартирных │           │           │           │

│   │домов), расчеты за которую осу- │           │           │           │

│   │ществляются с использованием    │           │           │           │

│   │приборов учета, в общем объеме  │           │           │           │

│   │тепловой энергии, потребляемой  │           │           │           │

│   │в жилых домах (за исключением   │           │           │           │

│   │многоквартирных домов) на терри-│           │           │           │

│   │тории области                   │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │D.5. Доля объемов тепловой      │ процентов │   70,0    │   45,1    │

│   │энергии, потребляемой в много-  │           │           │           │

│   │квартирных домах, оплата которой│           │           │           │

│   │осуществляется с использованием │           │           │           │

│   │коллективных (общедомовых)      │           │           │           │

│   │приборов учета, в общем объеме  │           │           │           │

│   │тепловой энергии, потребляемой в│           │           │           │

│   │многоквартирных домах на терри- │           │           │           │

│   │тории области                   │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │D.6. Доля объемов воды, потреб- │ процентов │   90,0    │   51,3    │

│   │ляемой в жилых домах (за исклю- │           │           │           │

│   │чением многоквартирных домов),  │           │           │           │

│   │расчеты за которую осуществляют-│           │           │           │

│   │ся с использованием приборов    │           │           │           │

│   │учета, в общем объеме воды,     │           │           │           │

│   │потребляемой в жилых домах      │           │           │           │

│   │(за исключением многоквартирных │           │           │           │

│   │домов) на территории области    │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │D.7. Доля объемов воды, потреб- │ процентов │   75,0    │   26,9    │

│   │ляемой в многоквартирных домах, │           │           │           │

│   │расчеты за которую осуществляют-│           │           │           │

│   │ся с использованием коллективных│           │           │           │

│   │(общедомовых) приборов учета, в │           │           │           │

│   │общем объеме воды, потребляемой │           │           │           │

│   │в многоквартирных домах         │           │           │           │

│   │на территории области           │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │D.8. Доля объемов воды, потреб- │ процентов │   72,0    │   60,3    │

│   │ляемой в многоквартирных домах, │           │           │           │

│   │расчеты за которую осуществляют-│           │           │           │

│   │ся с использованием индивидуаль-│           │           │           │

│   │ных и общих (для коммунальной   │           │           │           │

│   │квартиры) приборов учета, в     │           │           │           │

│   │общем объеме воды, потребляемой │           │           │           │

│   │(используемой) в многоквартирных│           │           │           │

│   │домах на территории области     │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │D.9. Доля объемов природного га-│ процентов │   99,0    │   99,2    │

│   │за, потребляемого в жилых домах │           │           │           │

│   │(за исключением многоквартирных │           │           │           │

│   │домов), расчеты за который осу- │           │           │           │

│   │ществляются с использованием    │           │           │           │

│   │приборов учета, в общем объеме  │           │           │           │

│   │природного газа, потребляемого  │           │           │           │

│   │в жилых домах (за исключением   │           │           │           │

│   │многоквартирных домов) на терри-│           │           │           │

│   │тории области                   │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │D.10. Доля объемов природного   │ процентов │   50,0    │   56,8    │

│   │газа, потребляемого в многоквар-│           │           │           │

│   │тирных домах, расчеты за который│           │           │           │

│   │осуществляются с использованием │           │           │           │

│   │индивидуальных и общих (для     │           │           │           │

│   │коммунальной квартиры) приборов │           │           │           │

│   │учета, в общем объеме природного│           │           │           │

│   │газа, потребляемого в многоквар-│           │           │           │

│   │тирных домах на территории      │           │           │           │

│   │области                         │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │D.11. Число жилых домов, в отно-│   штук    │    80     │    396    │

│   │шении которых проведено энерге- │           │           │           │

│   │тическое обследование           │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │D.12. Доля жилых домов, в отно- │ процентов │    0,1    │    0,4    │

│   │шении которых проведено энерге- │           │           │           │

│   │тическое обследование, в общем  │           │           │           │

│   │числе жилых домов               │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │Е.1. Динамика количества авто-  │   штук    │    220    │    243    │

│   │транспортных средств, относящих-│           │           │           │

│   │ся к общественному транспорту   │           │           │           │

│   │экологического класса ЕВРО-3 и  │           │           │           │

│   │обладающего высокой энергетиче- │           │           │           │

│   │ской эффективностью             │           │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│   │Е.2. Доля автотранспортных      │ процентов │   4,30    │   4,75    │

│   │средств, относящихся к общест-  │           │           │           │

│   │венному транспорту экологическо-│           │           │           │

│   │го класса ЕВРО-3 и обладающих   │           │           │           │

│   │высокой энергетической эффектив-│           │           │           │

│   │ностью                          │           │           │           │

└───┴────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Примечание:

кг у.т. - килограмм условного топлива;

кВт. ч - киловатт-час;

Гкал - гигакалорий;

кв. м - квадратный метр;

куб. м - кубический метр;

чел. - человек;

т у.т. - тонн условного топлива.